Békés Megye Képviselő-Testülete

Önkormányzati Hivatala

Békéscsaba

EURÓPAI UNIÓ FORRÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKKAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Érvényes:  2009. január 1.													Dr. Biri István

főjegyző

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS RÉSZ	3

1. A szabályzat célja, tartalma	3

2. A szabályzat jogszabályi és egyéb útmutatások forrása	3

3. A projekt megvalósíthatóságénak forrása	4

4. A tartalmi és személyi feltételei	4

3. A Rendelkező rész	5

4. A projekt költségeinek, kiadásinak elszámolása	8

4.1. A projektköltség fogalma	8

4.2. Alapelvek	8

4.3. A projekttel kapcsolatos költségek (kiadások)	8

4.4. Az elszámolható költségek fajtái, tartalmuk és dokumentálásuk	10

4.4.1.  Az Bérek, bérjellegű költségek és járulékaik	10

4.4.2.  Útiköltség, napidíj és szállásköltség	10

4.4.3.  Építési beruházás, eszközbeszerzés	11

4.4.4.  Szolgáltatások igénybevételének költségei	12

4.4.5.  Adminisztratív költségek	13

4.4.6.  Rezsiköltségek elszámolása, megosztása	13

4.4.7.  Természetbeni hozzájárulások elszámolása	14

4.4.8.  Értékcsökkenés elszámolása	15

4.4.9.  ÁFA és más adók elszámolása	16

4.4.10.  Árfolyamok kezelése	16

4.3.11.  Költségként el nem számolható tételek	16

5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendje	17

5.1.  Kötelezettségvállalás	17

5.2.  Érvényesítés	19

5.3.  Utalványozás	20

5.4.  Ellenjegyzés	20

5.5.  Szakmai teljesítés igazolása	21

5.6.  Az összeférhetetlenség szabályai	22

5.7.  A megbízás és visszavonás dokumentumainak megőrzése	22

6.  Előirányzat-gazdálkodás	22

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	23

Az  Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg.

# ÁLTALÁNOS RÉSZ

## 1. A szabályzat célja, tartalma

A Szabályzat célja, hogy a Békés Megye Képviselő-Testülete Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) számára meghatározza az  Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek (a továbbiakban: projektek) végrehajtására vonatkozóan azokat a sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az Európai Uniós források pénzeszközeinek felhasználása és nyilvántartása szempontjából. Meghatározza továbbá a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogköröket, valamint nevesítse a jogkört gyakorlók személyét, szabályozza a számlavezetés rendjét és a számla feletti rendelkezési jogosultságot.

A szabályozás tartalma: a Hivatalnál a megvalósítandó projekt költségvetési, tervezési feladatainak a finanszírozáshoz szükséges pénzigényléssel összefüggő feladatok ellátása, a kiadások és bevételek nyilvántartásával, a pénzügyi lebonyolítással összefüggő feladatok ellátása.

A szabályozás kifejezetten nem terjed ki az itt szabályozott tevékenység ellenőrzésére, mivel a tevékenység ellenőrzése a Hivatal vonatkozó belsőellenőrzési szabályai szerint történik.

A szabályozás alkalmazása: e szabályzat a Hivatalnál megvalósítandó egyes projektek esetében egyedileg szabályzandó kérdések körét, a szabályozás egységes elveit határozza meg, így az egyes konkrét projektek egyedi adatait, sajátosságait rögzítő a 11. sz. melléklet szerinti formában elkészített „projekt-adatlapok” (továbbiakban: Adatlap) e szabályzat mellékleteit képezik.

## 2. A szabályzat jogszabályi és egyéb útmutatások forrása

- Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet

- Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet

- A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv

- A vonatkozó EK rendeletek, rendelkezések, az alábbiak szerint

- 360/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

- 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

- 255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

- 211/2006. (X. 20.) Korm. Rendelet az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról

- 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól

- Békés Megye Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzata

- Békés Megye Képviselő-Testülete Önkormányzati Hivatala Ügyrendje

- Békés Megye Képviselő-Testülete Önkormányzati Hivatala a Kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata (a továbbiakban: Kötelezettségvállalási szabályzat)

A fentiektől eltérő jogszabályi hátteret az Adatlapon fel kell tüntetni.

## 3. A projekt megvalósíthatóságának forrása

A projekt megvalósításának forrását és a támogatott projekt költségeinek fedezetét (pl. vissza nem térítendő támogatás) az Adatlapon meg kell határozni, illetve fel kell tűntetni.

## 4. A tartalmi és személyi feltételei

A támogatott szervezet részéről a projekt legfőbb irányítóját meg kell határozni, akinek felelőssége, a támogatás szabályainak, a környezetvédelmi szabályok és az esélyegyenlőségi követelmények teljes körű betartása. Ez a személy az Önkormányzat Befektetési Szabályzatában meghatározott „projektvezető”. A projektvezető nem lehet önkormányzatnál főállású elnök, alelnök, polgármester sem megbízási sem egyéb típusú szerződéssel projektmenedzseri illetve a projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységet nem láthat el, akkor sem, ha az ügy ellátását ingyenesen vállalta. (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdése). A legfőbb irányítót az Adatlapon meg kell nevezni.

Közbeszerzés

A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épület-felújítások kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett támogatásban részesülő konzorciumi partnere.

Az Adatlapon meg kell határozni a közbeszerzési eljárásokat lefolytató személyt vagy szervezetet. (Az Európai Szociális Alapból finanszírozott intézkedések esetében a Foglalkoztatási Hivatal, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott intézkedések esetében a szakmai Közreműködő Szervezet felelős a végső kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzéséért.) A közbeszerzés során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás esetén a törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

A támogatási szerződés értelmében szerződésszegésnek minősül és a Támogató szerződéstől való elállását vonja maga után, ha a kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem vagy nem szabályszerűen teljesítette.

A projekt során felmerülő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a projektvezető a felelős, annak ellenőrzésében, hogy betartották-e a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó hazai és nemzetközi (Európai Uniós) szabályokat, illetve tiszteletben tartották-e a nyilvánosságra vonatkozó közösségi szabályokat.

## 3. A Rendelkező rész

- 3.1. A pénzkezelés rendje

- Az Adatlapon meg  kell határozni, a projekt pénzforgalma – a bevételek beszedése és a kifizetések teljesítése – lebonyolítására szolgáló bankszámlát a pénzintézet, a számlaszám, és számla elnevezés (célelszámolási, lebonyolítási) megjelölésével. Továbbá meg kell határozni, hogy a projekt terhére pénztári (készpénz) kifizetés teljesíthető-e vagy nem.

- Az Adatlapon meg kell határozni, hogy a számlán kezelt pénz mely intézkedés keretében végrehajtásra kerülő, a programtervben megfogalmazott és a Támogatási Szerződésben rögzített kiadások fedezetére szolgál.

- A számla feletti rendelkezési jogosultság a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénz- és elszámolás-forgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól szóló 9/2001. (MK 147) MNB rendelkezése 5. §-ában, illetve a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999 (XII.27.) PM. rendelet 5. §-ában meghatározott módon két bejelentett személy együttes aláírásával valósul meg. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott személyeket a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető, jegyző) jelöli ki.

Rendelkezési jogosultság változása esetén a számlavezető pénzintézetet értesíteni kell, új aláírás bejelentőt kell kitölteni.

3.2. A projekt finanszírozási rendje

Abban az esetben, ha a projekt megvalósításához a támogatási szerződés értelmében előleg vehető igénybe az intézkedés keretében megvalósuló program finanszírozásához a Támogató a benyújtott előlegfizetési kérelem alapján előleget utal át. A támogatás kifizetésének további igénylése az erre jogosult kihelyezett egységhez, a havi egyszerűsített előrehaladási jelentés mellékletét képező fizetési kérelem benyújtásával valósul meg. Az Adatlapon fel kell tüntetni azt a szervezetet, ahová az előlegfizetési kérelmet be kell nyújtani.

3.3. A számláról történő kifizetések rendje

Az intézkedés végrehajtása során kifizetések kiállított utalványrendeletek alapján történik.

Az adatlapon meg kell határozni a projektek célelszámolási (lebonyolítási) számlájáról történő kifizetések során alkalmazandó fizetési módokat az alábbiak szerint:

- egyszerű átutalás,

- csoportos átutalás,

- kifizetési utalvánnyal történő kiutalás (postai készpénzfizetés).

Átutalási mód értékhatárra tekintet nélkül alkalmazható, kifizetési utalvány 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint értékig alkalmazható.

Egyszerű átutalás

Egyszerű átutalás esetén az Önkormányzat megbízza a hitelintézetet, hogy bankszámlája terhére egy meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) egy meghatározott jogosult bankszámlája javára.

A Hivatal számviteli nyilvántartásait kezelő „Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer” - a továbbiakban: TITÁN – közvetlen adatátviteli kapcsolatban áll több pénzintézettel. Elektronikus kapcsolat esetén pénzintézeti átutalási megbízási nyomtatvány kitöltése szükségtelen.

Adatátviteli kapcsolat hiányában átutalási megbízási nyomtatványt (PF 1) kell kitölteni a következők szerint:

- Az erre a célra rendszeresített rovatokban fel kell tüntetni az átutaló (terhelendő) és a jogosult (elismerendő) bankszámla tulajdonosának a nevét, székhelyét, számlaszámát.

- Az utalandó összeget.

- Értéknap

- A közlemény rovatba az átutalni kívánt összeg rendeltetésére vonatkozó közleményt kell beírni.

- Bizonylatszám – az átutalási megbízásokat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Kitöltés után a pénzintézethez bejelentett módon kell aláírni és bélyegző lenyomattal ellátni.

- „Átutaló országkódja” mezőjébe a megbízó országkódját,

- „Jogcímkód” mezőjébe a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről szóló 256/2001.(XII.18.) Korm. rendelet mellékletében szereplő jogcímkódot,

- „Jogosult országkódja” mezőjébe a kedvezményezett országkódját kell beírni.

- Az előző bekezdésben felsorolt jogcímkódokat abban az esetben kell feltüntetni, ha az átutaló és a jogosult közül kizárólag az egyik országkódja Magyarország.

Az átutalási megbízás kétpéldányos nyomtatvány:

- 1.sz. példány a kötelezett számlavezető pénzintézete felé adott megbízás,

- 2.sz. példány a számlatulajdonos saját példánya.

Csoportos átutalás

Az azonos jogcímen benyújtott átutalási megbízások átadásával az Önkormányzat a pénzforgalmi bankszámla terhére a jogosultak bankszámlái javára meghatározott összeget átutal.

Az átutalási megbízás a hitelintézettel megkötött szerződésben foglalt módon kerül benyújtásra, számítástechnikai adathordozón.

Kifizetési utalvánnyal történő utalás

- Kifizetési utalvány és feladójegyzék kiállításával

A feladójegyzék 4 példányban készül, mind a négy példányát egyezően, az előnyomott rovatoknak megfelelően írógéppel vagy nyomtatóval kell kitölteni. A feladójegyzék valamennyi példányát a bejelentett módon kell aláírni.

A kifizetési utalványokat - postaköltséggel növelve - feladójegyzékbe kell foglalni, melyet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. A számlavezető a bankszámla megterhelését követően ezeket átadja a Postának, a címzettek lakhelye szerinti illetékes postahelyhez való továbbítás végett.

- Számítástechnikai adathordozón

Az azonos jogcímen történő kifizetésekre vonatkozó megbízás a Postával kötött megállapodás szerinti formában és adattartalommal kerül elkészítésre. A mágneses adathordozón továbbított adatokról 5 példányos "Kifizetési utalvány adatok átadás-átvételi jegyzéke" készül, melynek 2 példányát a számlavezetőhöz kell benyújtani fedezeti okirat kérése céljából. A jegyzék 3 példányát, számítógépes adathordozót és a fedezeti okiratot a Postára kell benyújtani.

Bankszámlakivonat

A pénzintézet a bankszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról írásban értesítést küld. A bankszámlakivonat a bankszámlán végrehajtott bankművelet azonosításához szükséges valamennyi adatot tartalmazza. Bankszámlakivonatot kell készíteni a számlavezetőnek minden olyan munkanapon, amelyen a pénzforgalmi bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt.

Pénzforgalmi nyomtatványok használata

A pénzforgalmi nyomtatványokat a számlavezető által meghatározott módon kell igényelni, illetve nyomtatványboltban beszerezni. A nyomtatványok valamennyi példányát egy munkamenetben (átírással) jól olvasható módon – javítás nélkül – csak kék színű tintával író tollal, illetve írógéppel vagy nyomtatóval kell kiállítani, és azt követően a pénzintézet felé bejelentett módon aláírni. A pénzforgalmi megbízások, amennyiben azokhoz okmányt nem kell csatolni, pénzforgalmi nyomtatvány helyett számítástechnikai adathordozón is benyújthatók – a pénzintézettel kötött megállapodás alapján.

## 4. A projekt költségeinek, kiadásinak elszámolása

### 4.1. A projektköltség fogalma

A költségvetés (kiadási terv) nem más, mint a költségek elosztása az egyes munkafolyamatokra, abból a célból, hogy a költségek mérhetőek legyenek a projekt megvalósítása során.

### 4.2. Alapelvek

A kiadások, abban az esetben számolhatók el, ha azok ténylegesen kifizetésre kerültek. A természetbeni hozzájárulás, az értékcsökkenés valamint az általános költség, kifizetett költségnek akkor tekinthető, ha

- az elszámolhatóságra vonatkozó – hazai – szabályok előírják az ilyen költségek elszámolhatóságát;

- a költségek összegét számlákkal megegyező bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal igazolják;

- természetbeni hozzájárulások esetén az alapokból származó társfinanszírozás nem haladja meg a teljes elszámolható költségnek az említett hozzájárulások nélküli értékét.

A kiadás csak akkor jogosult az alapokból származó hozzájárulásra, ha azt az érintett operatív program irányító hatósága által, illetve annak felelősségére és a monitoring bizottság által rögzített kritériumoknak megfelelően megítélt műveletekre fordítódnak. A költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok nemzeti szinten kerülnek megállapításra, az egyes alapokra vonatkozó egyedi rendeletekben előírt kivételekre is figyelemmel. Ezek a szabályok az operatív program keretében bejelentett költségek egészére vonatkoznak. A költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok betartása a projektvezető felelőssége.

### 4.3. A projekttel kapcsolatos költségek (kiadások)

A támogatott programok esetén, a projektek költségeinek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat a megvalósuló műveletek költségeinek elszámolhatóságára vonatkozó 1083/2006/EK rendelete végrehajtásának részletes szabályait meghatározó 1828/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza.

A következőkben leírtak az elszámolható költségekre vonatkozó előírásokat és az elszámolásukhoz szükséges dokumentumok általános leírását tartalmazza. Az egyes Programokban elszámolható költségekre vonatkozó szabályokat a Program Kézikönyve tartalmazza.

A projekt terhére csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- A projekttel kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük (bankkivonattal, kifizetési utalvánnyal), jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel), paramétereik (számviteli bizonylattal) az eredeti okmányokkal igazolhatóak.

- A támogatási szerződés megkötése után és a szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel. Amennyiben  Hivatalunk bizonyítani tudja, hogy a projekt elindítása elengedhetetlen már a támogatási szerződés aláírása előtt, és erre írásbeli engedélyt kap, a projekt akkor sem kezdődhet meg a pályázat vagy a központi programterv benyújtása előtt, azaz a szerződő hatóság külön írásbeli engedélye alapján a pályázat, illetve a központi programterv benyújtását követően felmerült költségek elszámolhatóak.

- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek.

- Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.

- A költség számítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

- Alvállalkozói szerződtetések esetén a szigorúbb állami/hazai szabályokban előírtak betartása, betartatása érdekében a következő, az alvállalkozók igénybevétele miatt felmerülő kiadások nem számolhatóak el:

- olyan alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket.

- az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg.

Ha a támogatott tevékenységet (részben vagy egészben) nem közvetlenül a végső kedvezményezett hajtja végre, hanem az „kiszerződés” keretében valósul meg, továbbra is a megbízást adó magántulajdonú vagy állami szervezet marad a végső kedvezményezett, és ez a szervezet tartozik felelősséggel a tevékenység végrehajtásának minden költségéért.

A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épület-felújítások kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett támogatásban részesülő konzorciumi partnere.

### 4.4. Az elszámolható költségek fajtái, tartalmuk és dokumentálásuk

### 4.4.1.  Bérek, bérjellegű költségek és járulékaik

A projekt megvalósításában résztvevők munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók. Az elszámolható bér nem haladhatja meg az adott piacra jellemző bérszintet.

A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó és járulékköteles.

A közigazgatási dolgozók bére elszámolható, amennyiben a projekt végrehajtásához kapcsolódik. A költségeket vagy a végső kedvezményezettnek benyújtott számlával, vagy azzal egyenértékű „bizonyító erejű” dokumentummal kell igazolni, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő állami szolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem elszámolható.

Önkormányzatoknál a főállású elnök, alelnök sem megbízási, sem egyéb típusú szerződéssel projektmenedzseri illetve a projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységet nem láthat el, akkor sem, ha az ügy ellátását ingyenesen vállalta.

Bérek, bérjellegű költségek és járulékainak dokumentálása

- bér- és járulékösszesítő kimutatás, amely tételesen, személyenként tartalmazza az elszámolható költségeket költségvetési soronkénti bontásban,

- szerződések másolati példánya (pl.: munka-, felhasználói- vagy megbízási szerződés),

- a munkavállaló, megbízott bérkartonja,

- munkaidő kimutatás (projekttevékenységhez kapcsolódó munkaórákról),

- megbízási szerződés esetén a teljesítést igazoló, rövid szöveges beszámoló az elvégzett tevékenységről,

- a táppénz 1/3 részének munkáltató által történő hozzájárulását igazoló dokumentum,

- a nettó bér, illetve járulékok kifizetését igazoló bankkivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló kimutatás (pl. banki forgalmi kimutatás, elektronikus átutalási megbízás visszaigazolás) nyomtatott példánya, pénztár bizonylat másolata,

- nyilatkozat a fenti dokumentumokon arra vonatkozóan, hogy az átutalt levonások és adó, illetve járulék befizetések összege az elszámolásban szerepeltetett költségeket tartalmazza.

### 4.4.2.  Útiköltség, napidíj és szállásköltség

A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, továbbképzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei.

Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről, illetve a tartós külszolgálatról a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezései alapján lehet elszámolni.

Az utazási és napidíj költségeket lehetőség szerint személyenként és időtartamra, alkalomra vonatkozóan kell meghatározni.

A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távol lét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani.

Útiköltség és napidíj, szállásköltség dokumentálása

Utazási költségek:

- kiküldetési rendelvény,

- eredeti számla / vagy,

- gépkocsi használat esetén: gépkocsi elszámolás (a kedvezményezett szervezetének szabályozása szerint),

- vonatjegy/ buszjegy/ repülőjegy beszállókártya, stb.,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata),

- úti jelentés.

Külföldi napidíjak:

- kiküldetési rendelvény,

- a napidíj számfejtését igazoló dokumentum,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámlakivonat, pénztári kifizetés bizonylata),

- a közterhek befizetését igazoló bankszámla-kivonat, valamint a kedvezményezett képviselőjének nyilatkozata, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott napidíjjal kapcsolatos közterheket,

- úti jelentés,

- a kint tartózkodás egyéb bizonylatai.

Az úti jelentés tartalma:

- a projekt céljából utazó személyek megnevezése,

- utazás időtartama (kezdő dátum-végdátum),

- utazás tervezett célja, és elért eredmények.

Szállásköltség:

- eredeti számla,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

### 4.4.3.  Építési beruházás, eszközbeszerzés

Közbeszerzési értékhatár alatt az egy szállítótól, egy költségvetési sorra vonatkozó 1.000.000,- Ft feletti beszerzések esetén legalább három árajánlatot be kell kérni. A három árajánlat közül az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani.

Az Alapokon belül általában mindegyik program egyedileg határozza meg a beszerzendő eszközök és beruházások nagyságát és mértékét. Külön kiemelik, hogy csak új vagy használt eszköz is beszerezhető-e a projekt terhére. Az eszközöknek és a beruházásoknak viszont csak a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges költségei számolhatók el a projekt terhére.

Az építések elszámolásához szükséges dokumentumok:

- Számla,

- teljesítés igazolás,

- vállalkozói szerződés,

- az elvégzett munka igazolása, elfogadó nyilatkozat, amelyen a műszaki, független szakterületi ellenőr igazolja a teljesítést, amit a  kifizetési kérelemhez csatolni kell,

- fénykép az építkezés állásáról, és amennyiben a támogatási szerződés szerint szükséges a kihelyezése, akkor a kihelyezett tájékoztató tábláról,

- közbeszerzési eljárás dokumentumai,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

Eszközbeszerzés elszámolásához szükséges dokumentumok:

- Számla, illetve az azzal egyenértékű, a költségek felmerülését igazoló bizonylatok,

- szállítói szerződés, vagy megrendelő lap,

- az eszköz átvételét igazoló ideiglenes, illetve végleges átvételi igazolás, szállítólevél, eredeti számlán az átvételt igazoló aláírás,

- gyári szám, illetve egyéb az eszköz azonosítására alkalmas azonosító,

- közbeszerzési eljárás dokumentumai,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

### 4.4.4.  Szolgáltatások igénybevételének költségei

Közbeszerzési értékhatár alatt az egy szolgáltatótól, egy költségvetési sorra vonatkozó 1.000.000,- Ft feletti szolgáltatások esetén legalább három árajánlatot be kell kérni. A három árajánlat közül az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani.

Az eszközbeszerzéshez hasonlóan ezen a soron elszámolt költségeknek is szorosan kapcsolódniuk kell támogatott célokhoz. Csak azok a szolgáltatási költségek számolhatók el, amelyeket a Szerződő Hatóság az általa kiadott útmutatókban engedélyez.

Szolgáltatások igénybevételének dokumentálása

- közbeszerzési eljárás dokumentumai (másolatok),

- számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,

- szerződés, megbízási szerződés vagy megrendelő,

- teljesítést igazoló dokumentum,

- ha a szolgáltatás eredményeként, pl. tanulmány stb. kerül átadásra a végtermékből egy „köteles” példány nyomtatott vagy elektronikus formában,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

### 4.4.5.  Adminisztratív költségek

Pénzügyi, banki költségek

Ha a támogatási szerződés előírja, hogy a projekt pénzforgalmának lebonyolítására külön bankszámlát kell nyitni, akkor az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségek közül a számlanyitás és a számlavezetés díja a projekt adminisztratív költségei között elszámolható kiadásnak minősül. Ha egy számlát több projekt támogatáshoz is használ az intézmény, a kiadások részarányát a támogatások arányában kell meghatározni.

Jogi és könyvelési költségek

A jogi tanácsadás díjai, a közjegyzői díjak, költségek és a könyvelői szolgáltatások díjai, amelyek szükségesek a projekt indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak indításához és megvalósításához.

A jogi és könyvelői szolgáltatás harmadik féltől való igénybevételének költsége csak akkor számolható el, ha az intézmény nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel a feladat ellátásához. A szolgáltatót a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani. Közbeszerzési értékhatár alatti megbízás esetén legalább három ajánlatot kell bekérni a kiválasztáshoz.

Bankgarancia, jogi biztosítékok költsége

Amennyiben a pályázati kiírás bankgarancia, illetve más jogi biztosíték nyújtását írta elő, akkor az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható költségek elszámolhatóak.

Adminisztratív költségek dokumentálása

- Közbeszerzési eljárás dokumentumai,

- számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,

- szerződés, megbízási szerződés vagy megrendelő,

- teljesítést igazoló dokumentum,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

### 4.4.6.  Rezsiköltségek elszámolása, megosztása

A rezsiköltség olyan elszámolható költség, amely nem kapcsolható teljes mértékben egy adott tevékenységhez vagy folyamathoz. A rezsiköltségek elszámolhatóak, ha a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és ténylegesen felmerültek.

A rezsiköltségek a pályázati kiírásban meghatározott mértékben számolhatók el, a teljes bekerülési érték %-ban.

A rezsiköltségek csak tételesen (a megfelelő költségkategóriához elemekre bontva) számolhatók el, feltéve, hogy a projekthez kötődő valóságos költségen alapulnak, és megfelelően igazolt és méltányos módszer szerint, arányosan történik a támogatott tevékenységhez való hozzárendelésük. A rezsiköltséget az általánosan elfogadott, korrekt és méltányos elszámolási szabályoknak megfelelően kell megosztani. Az alkalmazott módszernek a tényleges költségeket kell alapul vennie, és a szervezetnek megfelelő audit mechanizmusokat kell alkalmazni annak igazolására, hogy a rezsiköltségek elosztása megfelelő.

Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően lehet:

- munkaidő alapú,

- kedvezményezettekre fordított idő alapú,

- tanfolyam időtartamán alapuló,

- az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló, vagy

- a tényleges használaton/igénybevételen alapuló.

Rezsiköltségek elszámolhatóságának és megosztásának dokumentálása

- számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,

- arányosítási módszer leírása és számításai,

- szerződés,

- teljesítést igazoló dokumentum,

- a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

### 4.4.7.  Természetbeni hozzájárulások elszámolása

A természetbeni hozzájárulások nem kötelező hozzájárulások, de ha a projekt költségvetésében tervezettek, akkor ugyanúgy kell dokumentálni az elszámolásukat, mint a kapott támogatásét. Valamely tevékenységnek alapokból történő társfinanszírozása a tevékenység befejezésekor nem haladhatja meg a természetbeni juttatások nélkül számított összes támogatható kiadás összegét.

Természetbeni hozzájárulásként a következők  számolhatóak el:

- Ingatlanok és eszközök rendelkezésre bocsátása a projektmegvalósítás időszakában.

- Ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka.

A természetbeni hozzájárulásai akkor számolhatóak el, ha

- Értékük függetlenül megállapítható és ellenőrizhető.

- Ingatlanok, eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátása esetén az elszámolható értéket a tényleges, igazolt használati idő és az adott helyen, adott időben szokásos piaci bérleti ár figyelembevételével állapítják meg.

- Ingyenes önkéntes munka esetében a munka elszámolható értékét a ténylegesen ráfordított idő és az elvégzett munka szokásos, napi- / óradíjnak a figyelembe vételével állapítják meg.

A rendelkezésre bocsátott ingatlanra, eszközökre vonatkozóan a következőknek kell teljesülniük:

- A rendelkezésre bocsátott eszköznek rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak,

- A rendelkezésre bocsátott eszköz természetbeni hozzájárulásként elszámolt költsége nem haladhatja meg a szokásos piaci bérleti árat.

### 4.4.8.  Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést elszámolni és azzal kapcsolatban támogatást lehívni, csak a program keretében támogatott tevékenységek végrehajtásához közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges épületek, eszközök használatával kapcsolatban lehet. Az értékcsökkenés elszámolására olyan épületek, eszközök vonatkozásában kerülhet sor, amelyek a támogatott projekt megvalósításának megkezdése előtt már az Önkormányzat tulajdonában voltak, illetve beszerzésükre, felújításukra, átalakításukra a projekt megvalósítása során került sor, de a beszerzés, felújítás, átalakítás bekerülési költsége a vonatkozó értékhatárok miatt, nem elszámolható költség.

Csak olyan épületek, eszközök használatával kapcsolatban számolható el értékcsökkenés, amelyek beszerzésének, megépítésének, felújításának és/vagy átalakításának finanszírozásához nem volt Közösségi vagy nemzeti támogatás, társfinanszírozás.

Azokat az épületeket, eszközöket, amelyekkel kapcsolatban értékcsökkenést számolható el

- a nyilvántartásaiban elkülönítetten kell kezelni (az elszámolt értékcsökkenést is),

- az érintett eszközöket a projekt megvalósításának időszakában, illetve a pályázati kiírásban előírt kötelező továbbműködtetési időszakban nem lehet elidegeníteni.

Az elszámolt értékcsökkenésnek a projekt időtartama alatt bekövetkezett valós, igazolható értékcsökkenésen kell alapulnia.

Az elszámolni kívánt értékcsökkenést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az Áht. figyelembevételével kell megállapítani, a számítás alapját képező módszert Az Adatlap mellékleteként írásban dokumentálni kell. A dokumentációnak tartalmazni kell legalább a következőket:

- A bekerülési költségeket,

- a beszerzett tételek leírását,

- az eszköz fellelhetőségi helyét;

- a beszerzés idejét,

- az értékcsökkenés számításának módját,

- az értékcsökkenés arányosítására vonatkozó számítási módszer alapadatait.

### 4.4.9.  ÁFA és más adók elszámolása

ÁFA költségként csak akkor számolható el, ha nincs visszaigénylési jogosultság.

Az ÁFA nem számolható el, ha visszaigényelhető, vagy nem az Önkormányzatot terheli.

A visszaigényelhető ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.(ÁFA tv. 2008.  évi változások vonatkozásai)

A helyi adók, amennyiben azok kizárólag a támogatott projekt megvalósítása miatt, és a projekt időtartamán belül merültek fel (pl. idegenforgalmi adó) elszámolhatóak.

Egyéb adók, közterhek és illetékek, ha nem az Önkormányzatot terhelik nem számolhatóak el.

### 4.4.10.  Árfolyamok kezelése

Az Új Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a támogatási szerződések forintban kerülnek megkötésre, a támogatás folyósítása is forintban valósul meg, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett költsége forintban vagy devizában keletkezett-e.

Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a kedvezményezett, a számlák értékét forintban kell megjelölni, a számlán szereplő devizát a gazdasági teljesítés időpontjában érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra.

Ha a kedvezményezett, vagy közvetlenül szállítói számlára történő fizetés esetén a szállító nem forintban kéri a számla ellenértékének a kiegyenlítését, hanem devizában, a számla értékét a fent megadott árfolyamon átszámított forint értékben kerül kifizetésre.

### 4.3.11.  Költségként el nem számolható tételek

- a pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,

- deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem forintban kéri az ellenértéket,

- jutalékok és osztalék kifizetése,

- visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,

- bírságok, kötbérek és perköltségek.

- a saját forrás kiegészítéséhez felvett hitel hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség,

- az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással.

## 5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendje

### 5.1.  Kötelezettségvállalás

A projekt tekintetében kötelezettségvállalásra az elnök vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzata szerint. A kötelezettségvállalási joggal felhatalmazott személyeket az Adatlapon nevesíteni kell.

A kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.

Helyettesítés esetén a helyettesítés rendjéről, az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzata szerinti írásbeli felhatalmazás alapján kell rendelkezni, és az Adatlapon feltűntetni. A hatáskör átruházás minden esetben az akadályoztatás és az összeférhetetlenség eseteire terjed ki.

A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet a hatályos Kötelezettségvállalási szabályzat szerint. A szokásostól eltérő felhatalmazásokat és visszavonásokat a jelen szabályzat 1., 2. sz. mellékletét képező formában kell elkészíteni. Az írásbeli felhatalmazás, illetve visszavonás dokumentuma a szabályzat mellékletét képezi.

A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 4. sz. melléklete szerinti - a Kötelezettségvállalási szabályzattal egyező - nyilvántartás tartalmazza.

A kötelezettségvállalókról készült nyilvántartás folyamatos naprakész vezetéséért a projektvezető felelős.

Kötelezettségvállalás írásban történhet a szabályzatban meghatározott dokumentumok és a 9. sz. mellékletben szereplő „Kötelezettségvállalási bizonylat” alapján.

Kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat, mely a következőket írja elő:

„(1) A költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a 12. § (4) bekezdésében meghatározott kiadásokat - is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).

(2) Az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli fizetési kötelezettség - ide nem értve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettséget - csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a kötelezettségvállalás a Kormány által meghatározott feltételek szerint - figyelemmel a 22-23/A. §-okban foglaltakra is - történhet. A költségvetési fedezetet a költségvetés tervezésekor kell biztosítani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazása a 48. § b) és q) pontjában foglaltakra figyelemmel történhet. Az (1) bekezdésben foglaltakat figyelmen kívül kell hagyni a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások, valamint a helyesbítő tételek esetében.”

Írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai

- kinevezési okirat,

- szerződés,

- megállapodás,

- visszaigazolt megrendelés,

- a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott évben december 20-áig bejelentett az Áht. 72. §-ában szereplő Engedélyokirat, illetve Alapokmány,

- a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, továbbá

- a kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, valamint

- a jelen szabályzat 9. sz. melléklete szerinti kötelezettségvállalási bizonylat.

Előzetes kötelezettségvállalásnak minősül a közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat kiírása, amennyiben nem kerül visszavonásra.

A kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást köteles vezetni az Önkormányzat, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. Nyilvántartási kötelezettségét az Önkormányzat a TITÁN rendszer KASZPER moduljában való rögzítéssel teljesíti. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének megtörténtét hitelt érdemlő dokumentálása a rendszer által generált nyomtatvány.

A több évet érintő kötelezettségvállalások dokumentálásánál a következők szerint kell eljárni:

- határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetében – ha több évet érint – csak a tárgyévi költségvetés terhére kifizetendő kiadásokat kell dokumentálni és nyilvántartásba venni (pl. határozatlan időre kötött munkaszerződés, kinevezési okirat, közműdíjak, stb.),

- határozott idejű kötelezettségvállalás esetében – ha több évet érint – kötelezettségvállalás összegét meg kell bontani a következők szerint

  - tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség,

  - tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség,

  - tárgyévben a következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség,

  - tárgyévben a további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség,

A kötelezettségvállalások nyilvántartását – érvényességét - minden negyedévet követő 10-éig felül kell vizsgálni. Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva meghiúsult, várhatóan nem kerül teljesítésre, vagy részleges teljesítése megtörtént és további teljesítés már nem lesz, úgy gondoskodni kell a nem teljesített kötelezettségvállalások visszavonásának dokumentálásáról és a nyilvántartásban történő feljegyzéséről.

A  kötelezettségvállalás visszavonásának  dokumentálására a szabályzat 10. sz. mellékletben található bizonylatot kell használni.

A kötelezettségvállalás TITÁN/KASZPER rendszerben való rögzítésénél kötelező az alábbi adatok feltöltése:

  - a szerződés száma, kelte,

  - kincstári regisztrációs szám

  - analitikus nyilvántartásba vétel időpontja,

  - a kötelezettségvállalás megnevezése (tárgya), jogcíme,

  - a kötelezettségvállalás alapját képező dokumentum megnevezése, azonosító adatai (Ámr. 2. § 67. pont),

  - a szerződő fél megnevezése, azonosítója, bankszámla száma, adószáma, vagy adóazonosító jele,

  - a kötelezettségvállalás összege,

  - szerződés szerinti kifizetési határidők, ÁHT-T és/vagy KTK szerinti részletezésben,

  - az intézmény terhelendő kincstári számla száma,

  - pénzforgalom nélküli korrekciók (szerződésmódosítás, szerződés meghiúsulás, adminisztrációs hibák miatti változások)

  - az évenkénti kötelezettségvállalások forrása (évek szerinti bontásban)

    - az előző évek maradványa

    - tárgyévi költségvetési előirányzat (támogatás, bevétel)

    - tárgyévet követő évek előirányzata (támogatás, bevétel),

  - a tényleges pénzügyi teljesítés időpontja,

  - a pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalások összege,

  - a még nem teljesített kötelezettségvállalások összege,

  - a kötelezettségvállalások halmozott éves állománya, havi bontásban.

### 5.2.  Érvényesítés

Érvényesítést a projekttel kapcsolatban az Adatlapon megnevezett, az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzatában szereplő személy végezhet. Érvényesítő a főjegyző által az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó lehet.

Az érvényesítő akadályoztatása (távolléte) estére az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában meghatározott személyek közül további legalább egy fő érvényesítőt kell az Adatlapon a feladat elvégzésére megjelölni. A hatáskör átruházás az akadályoztatás és az összeférhetetlenség eseteire terjed ki.

Az érvényesítési feladatok ellátására megbízást csak a főjegyző adhat. A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át.

Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 6. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza.

Az érvényesítésre jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a projektvezető felelős.

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.

A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a szolgáltatás – munka – elvégzésének igazolását jelenti.

### 5.3.  Utalványozás

A projekt tekintetében utalványozásra az elnök, vagy - az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzata szerint - általa felhatalmazott azon személy jogosult aki az Adatlapon nevesített.

Az utalványozó távolléte vagy akadályoztatása esetére helyettesítő utalványozót kell megjelölni az összeférhetetlenségi követelmények betartása mellett.

A helyettesítés rendjéről, írásbeli felhatalmazás alapján kell rendelkezni. A hatáskör átruházás az akadályoztatás és az összeférhetetlenség eseteire terjed ki.

Az írásos megbízásra és visszavonásra értelemszerűen az 1., 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor.

Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 7. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza.

Az utalványozásra jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a projektvezető felelős.

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódóan a bevételi- és kiadási pénztár-bizonylaton, míg a banki forgalomhoz kapcsolódó gazdasági események esetében csak a hatályos Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglalt utalványrendeleten lehet.

Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését.

### 5.4.  Ellenjegyzés

A projekt tekintetében ellenjegyzésre a főjegyző, vagy - az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzata szerint - általa felhatalmazott személy jogosult, aki az Adatlapon nevesített.

Az ellenjegyző távolléte vagy akadályoztatása esetére helyettesítő ellenjegyzőt kell megjelölni az összeférhetetlenségi követelmények betartása mellett.

A helyettesítés rendjéről, az Önkormányzat hatályos Kötelezettségvállalási szabályzata szerinti írásbeli felhatalmazás alapján kell rendelkezni. A hatáskör átruházás az akadályoztatás és az összeférhetetlenség eseteire terjed ki.

A szokásostól eltérő megbízásra és visszavonásra értelemszerűen az 1., 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor.

Az ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 8. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza.

Az ellenjegyzés jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a projektvezető felelős.

Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet,

b)  a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

c)  meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés meg-történt-e.

Az ellenjegyző a főjegyző előzetes írásbeli engedélye alapján feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.

Az utalvány ellenjegyzése során az Ámr. 134. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet, illetve az nem felel meg az Ámr. 134. § (9) bekezdés a)-c) pontjában rögzített feltételeknek, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló írásban utasítja, a főjegyzőt csak az elnök utasíthatja ellenjegyzésre. Ez esetben az ellenjegyző az okmányt "a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt" záradékkal köteles ellátni, és az átruházott hatáskörben ellenjegyző a meghatalmazót, a főjegyző az Önkormányzat Képviselő-Testületét haladéktalanul írásban értesíteni köteles.

### 5.5.  Szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolására a projekt tekintetében projektvezető és az Adatlapon megjelöltek jogosultak a főjegyző írásbeli meghatalmazása alapján. A megbízottak ezt a jogkörüket másra nem ruházhatják át.

Az írásos megbízásra és visszavonásra értelemszerűen az 1., 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor.

A szakmai teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 5. számú melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza.

A szakmai teljesítés igazolására jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a projektvezető felelős.

A szakmai teljesítés igazolását az arra felhatalmazottaknak a banki bevételek és kiadások esetében az utalványrendeleten a pénztári bevételek és kiadások esetében a bizonylathoz csatolt dokumentumon kell elvégezni.

- A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és az igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával igazolni kell.

A szakmai teljesítés igazolása során az utalványrendeleten, vagy a bizonylathoz csatolt dokumentumon a  „…… számú szerződés, megrendelés megállapodás alapján …… által kiállított …… számú számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerűségének szakmai teljesítését  igazolom” szöveget kell szerepeltetni.

Amennyiben a szakmai teljesítés igazolása az eredeti bizonylaton történik, abban az esetben az utalványrendeleten jelölni kell, hogy az eredeti bizonylaton megtörtént.

A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a szolgáltatás – munka – elvégzésének igazolását jelenti.

### 5.6.  Az összeférhetetlenség szabályai

A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.

Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a maga javára látná el.

### 5.7.  A megbízás és visszavonás dokumentumainak megőrzése

A projekthez kapcsolódóan a felhatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumot utólag is ellenőrizhető formában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni.  Az elévülési idő a kötelezettség-vállalás, utalványozás, ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik.

## 6.  Előirányzat-gazdálkodás

Az előirányzat-felhasználási terven alapuló, a programhoz kapcsolódó kiadásokat előirányzatosítani a tényleges pénzügyi felhasználáskor kell a támogatási szerződés szerinti kötelezettségként és a szerinti bontásban.

# ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat 2009. január 1. napján lép hatályba.

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtásával foglalkozó valamennyi Hivatali munkatársnak meg kell ismernie, erről a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek gondoskodni. Annak tényét, hogy a szervezeti egységek vezetői a szabályzatot megismerték, a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtásával foglalkozó nem vezető beosztású Hivatali munkatársaknak a szabályzatot legkésőbb, az ilyen feladattal történő megbízást követő 5 munkanapon belül kell megismerniük. Hivatal további érintett munkatársainak a szabályzat megismeréséről szóló nyilatkozatát (a további megismerési íveket) a szervezeti egységek vezetői kötelesek megőrizni.

###### Békéscsaba, 2009. év …..hó…..nap

_______________________________

dr. Biri István

főjegyző

#### Fogalmak:

Az 1083/2006 EK rendelethez kapcsolódó fogalmak:

Operatív program: a tagállam által benyújtott és a Bizottság által elfogadott dokumentum, amely összefüggő prioritások alkalmazásával fejlesztési stratégiát határoz meg, amelynek megvalósításához valamely alapból, illetve a „konvergencia” célkitűzés esetében a Kohéziós Alapból és az ERFA-ból (Európai Regionális Fejlesztési Alapból) támogatást vesznek igénybe;

Prioritási tengely: valamely operatív program stratégiájának egyik prioritása, amely olyan műveleteket foglal magában, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és konkrét, mérhető célokkal rendelkeznek;

Művelet: az érintett operatív program irányító hatósága által vagy hatáskörében a monitoring bizottság által megállapított kritériumoknak megfelelően kiválasztott projekt vagy projektcsoport, amelyet egy vagy több kedvezményezett hajt végre oly módon, hogy megvalósíthatóvá váljanak a kapcsolódó prioritási tengely céljai;

Kedvezményezett: a közszférához vagy a magánszférához tartozó gazdasági megvalósító szervezet vagy cég, amely felelős a műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért. A Szerződés 87. cikke szerinti támogatási rendszerek összefüggésében, a kedvezményezettek a köz- vagy a magánszférához tartozó vállalkozások, amelyek egyedi tervet hajtanak végre, és állami támogatásban részesülnek;

Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő;

Közreműködő szervezet: bármely közjogi vagy magánjogi intézmény, amely egy irányító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat  a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában.

Szabálytalanság: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági megvalósító cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti.

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó fogalmak:

Alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap.(ESZA)

Átutalás igénylés dokumentáció: az európai uniós támogatás átutalása érdekében az Igazoló Hatóság által kiállított kérelem, költségnyilatkozat, költségigazoló nyilatkozat annak minden szükséges mellékletével együtt.

Bankszámla: a Magyar Államkincstárban vezetett, az uniós hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló, a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla és a lebonyolítási számla, továbbá a kedvezményezett által a támogatás fogadására szolgáló elkülönített kincstári vagy pénzügyi intézet által vezetett bankszámla és a szállító kereskedelmi banki számlája, amelyre szállítói finanszírozás esetén a támogatási összeg kiutalásra kerül.

Ellenőrzés tűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek.

Ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, a Nemzeti Stratégia Referencia Keret operatív programok támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, a támogatás tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírása szövegesen vagy táblázatba foglalva, vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Forrásgazda: az alapok előirányzatai esetében a tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója.

Forráslehívás: azon tevékenységek elnevezése, melynek eredményeképpen a támogatás összege rendelkezésre áll a lebonyolítási bankszámlákon annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján számított támogatási összeg, illetve a támogatási előleg átutalásra kerüljön.

Hazai társfinanszírozás: központi költségvetési és elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás.

Hitelesítés: az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai, fizikai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített vagy a projekt adatlap alapján vállalt kötelezettségeit - a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban - teljesítette.

Hitelesítési jelentés: az Igazoló Hatóság felé fennálló rendszeres jelentéstételi kötelezettség annak alátámasztására, hogy a felhasznált támogatásokra irányuló ellenőrzési kötelezettségek teljesültek.

Igazolás: az Igazoló Hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége az Európai Bizottság felé, melynek érdekében meggyőződik arról, hogy a költségnyilatkozatok adatai pontosak, megbízható számviteli rendszerekből származnak, és ellenőrizhető bizonylatokon alapulnak, továbbá a benne elszámolt költségek megfelelnek az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak, és a programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozás céljából kiválasztott, valamint a közösségi és nemzeti szabályoknak megfelelő projektek tekintetében merültek fel.

Költségigazolás: a hitelesítési és igazolási tevékenységek összefoglaló elnevezése.

Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység, melynek során az Igazoló Hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító részére már kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási részét átutalja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében lévő megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlákra.

„Négy szem elve”: az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljes körűen felülvizsgálja.

Szabálytalanság: a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról szóló 2035/2005/EK rendelettel módosított - 1681/94/EK bizottsági rendelet 1a. cikk 1. pontjában foglaltak, - továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.

Tényfeltáró vizsgálat: a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő szervezeteknél a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, a támogatások felhasználásának Európai Bizottsággal történő elszámolásához kapcsolódóan az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) rögzített adatok valódiságának és pontosságának, valamint a folyamatba épített ellenőrzések megfelelőségének megállapítására szolgáló folyamatba épített utólagos dokumentum-alapú ellenőrzés.

Tényfeltáró látogatás: a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő szervezeteknél a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, az eljárásrendek jogszabályi megfelelőségének, az eljárásrendek és a tényleges gyakorlat összhangjának megállapítására szolgáló, főként személyes interjúkra alapozott folyamatba épített helyszíni ellenőrzés.

Pénzügyi irányítás és kontroll: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 121. §-ában megjelölt tevékenységek együttesen.

Biztosíték: e rendelet alkalmazásában a Ptk. 243-276. §-ban (Polgári Törvénykönyv) foglaltak, továbbá a támogatási szerződést biztosító egyéb kötelezettségek.

FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége.

A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelethez kapcsolódó fogalmak:

Akcióterv: az operatív program vagy egyes prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentum.

Audit bizottság: az alapokból származó támogatások lebonyolításában (belső kontroll rendszerek hatékony és eredményes működtetésében, a pénzügyi-számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítésében) érintett szervezetek vezetését a szabályszerű és szabályozott szervezeti működés nyomon követésében támogató testület.

Bíráló bizottság: a projekt javaslatok támogatására vagy elutasítására az értékelés alapján döntési javaslatot tevő testület.

Egyfordulós pályázat: pályázatos projekt kiválasztási eljárás, amelynek során kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra.

Egységes monitoring információs rendszer (EMIR): az Európai Unió alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer, amely kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére.

Fejlesztéspolitikai Irányító Testület: a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről szóló 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozatban meghatározott, a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések megalapozott előkészítéséért felelős javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló testület.

Kétfordulós pályázat: pályázatos projekt-kiválasztási eljárás, amelynek során először előzetes projekt javaslat, majd - amennyiben az alapján indokolt a projekt javaslat részletes kidolgozása - részletes projekt javaslat kerül benyújtásra.

Kiemelt projekt: a Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz.

Komplex program: több ágazatot érintő és több operatív program keretében megvalósítandó, egymással szoros kapcsolatban álló projektek együttese.

Központi harmonizációs egység: az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer központi harmonizációjára, szabályozásának előkészítésére és koordinációjára, valamint fejlesztésére kijelölt szervezeti egység.

Miniszter: az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része által lefedett szakmai területért felelős miniszter (a technikai segítségnyújtás operatív program esetében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter).

Nemzeti Fejlesztési Tanács (NFT): a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról szóló 1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozatban meghatározott, a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását nyomon követő, az NFT-ben rögzített célok teljesülését és az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és összhangját értékelő, javaslattevő testület.

II. Nemzeti Fejlesztési Terv: a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) 1083/2006/EK rendeletben foglalt nemzeti stratégia referenciakeret fogalma szerint értendő megnevezés.

Projekt:

- egy önálló fejlesztés, vagy

- több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál vagy az akciótervben meghatározott ettől eltérő összegnél nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy

- hasonló célú fejlesztések megvalósítását célzó hitel, tőke vagy garancia eszköz.

Projektgazda: minden projekt esetében

- egy önálló fejlesztés megvalósítója, konzorcium esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiakban: NFÜ), illetve a közreműködő szervezettel való kapcsolattartásra kijelölt, vagy

- egy támogatási alap kezelője, vagy

- egy hitel, tőke vagy garancia eszköz lebonyolítója.

Támogatási konstrukció: egy pályázati kiírás, illetve egy vagy több hasonló céllal megvalósuló kiemelt projekt, illetve nagyprojekt.

Támogatási szerződés: az NFÜ vagy a közreműködő szervezet és a kedvezményezett között létrejött szerződés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait.

Megismerési nyilatkozat

Az Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításának, elszámolásának szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

| Név | Beosztás | Kelt | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- |

Természetbeni hozzájárulás: az Önkormányzat tulajdonában álló anyagi javak (például építési alapanyag, víz, energia, termőföld stb.) és térítés nélküli humán erőforrás, amelyeket a projekt megvalósításához felhasznál.

Az árajánlat kérésénél minden esetben figyelembe kell venni a támogatási szerződében foglalt előírásokat. A támogatási szerződés ugyanis ettől alacsonyabb értékhatárnál is előírhatja az ajánlatok bekérését.

Az árajánlat kérésénél minden esetben figyelembe kell venni a támogatási szerződében foglalt előírásokat. A támogatási szerződés ugyanis ettől alacsonyabb értékhatárnál is előírhatja az ajánlatok bekérését.

Az államháztartás működési rendjéről  szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendeletet módosító 401/2007. (XII.27.)  Korm. rendelet 25. sz. melléklete értelmében 2008. január 1-jétől kötelező.