| A Békés Megyei Önkormányzat módosított 2010. évi közbeszerzési terve |
| --- |
|  |  | Tervezett eljárási típus, eljárásrend | Időbeli ütemezés |
|  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |
|  | Építési beruházás |  |  |  |
| 1. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- TISZK kivitelezési munkák | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. március | 2011. február |
| 2. | Körös-menti Szociális Centrum szarvasi és mezőkovácsházai főzőkonyha | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. október | 2011. február |
| 3. | Hajnal István Szociális Centrum békési főzőkonyha | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. október | 2011. február |
| 4. | Hajnal István Szociális Centrum dévaványai konyha | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. december | 2011. április |
| 5. | „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 - kivitelezési munkák | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. december | 2011. augusztus |
|  | Szolgáltatás |  |  |  |
|  | Tervezés |  |  |  |
| 6. | Gyula, Szentháromság utcai intézményi logisztikai telephely kialakítása - bontási tervek, I. ütem engedélyeztetési tervei, kivitelezési tervei | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési | 2010. december | 2011. május |
| 7. | A+B EXPO Közös EXPO, Közös Piac - multifunkcionális kiállítási központ létesítése- Kivitelezési tervek készítése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. július | 2010. október |
| 8. | SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című TIOP 2.2.2.-08/2-2009-0014 jelű projekt keretében, a központi orvosi ellátó épület jogerős építési engedélyes és kiviteli tervének módosítása | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. december | 2010. április |
|  | Tanácsadói szolgáltatás |  |  |  |
| 9. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- ERFA menedzser szolgáltatás | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010. május | 2011. március |
| 10. | TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Békés megyében tanácsadói szolgáltatás | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010.április | 2010.augusztus |
|  | Hitel |  |  |  |
| 11. | Folyószámlahitel keret nyújtása | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2010.március | 2010. május |
|  | Képzés |  |  |  |
| 12. | TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Békés megyében oktatás, továbbképzés | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010.április | 2010.augusztus |
|  | Árubeszerzés |  |  |  |
| 13. | Pándy Kálmán Megyei Kórház Patológia - Orvosi műszerek beszerzése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. augusztus |
| 14. | Pándy Kálmán Megyei Kórház Patológia - Bútorok beszerzése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. augusztus |
| 15. | IBSEN Ház - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ (Norvég Alap pályázat szerint) - Fény- és hangtechnikai eszközök beszerzés | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. február | 2010. augusztus |
| 16. | IBSEN Ház - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ (Norvég Alap pályázat szerint) - Konyhatechnológia beszerzése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. május | 2010. augusztus |
| 17. | Közös földgáz beszerzés- Földgáz vásárlás | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) tárgyalásos közbeszerzési eljárás | 2010. március | 2011. június |
| 18. | IBSEN Ház - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ (Norvég Alap pályázat szerint) - Bútorok, berendezések beszerzése | 168/2004. Korm. rendelet szerinti központosított beszerzés | 2010. június | 2010. szeptember |
| 19. | Körös-menti Szociális Centrum szarvasi és mezőkovácsházai konyha valamint Hajnal István Szociális Centrum békési konyha - eszközbeszerzés | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. október | 2011. március |
| 20. | Hajnal István Szociális Centrum dévaványai konyha - eszközbeszerzés | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. december | 2011. május |
| 21. | „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 – orvos-technológiai eszközök | A Kbt. V. fejezete szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás | 2010. november | 2011. augusztus |
| 22. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Pék-cukrászati gépbeszerzés | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010. május | 2010. december |
| 23. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Építőipari gépbeszerzés | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. december |
| 24. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Faipari gépbeszerzés | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. december |
| 25. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Fémipari gépbeszerzés | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010. november | 2010. december |
| 26. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Festőipari berendezések beszerzése | A Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás | 2010. november | 2010. december |
| 27. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Faipari CNC berendezések beszerzése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. december |
| 28. | Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal (TÁMOP és TIOP)- Nagyteljesítményű betonkeverőgép beszerzése | A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) általános közbeszerzési eljárás | 2010. június | 2010. december |

Békéscsaba, 2010. október 26.

Megjegyzések:

Az önkormányzat beszerzéseinél a 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig irányadó közbeszerzési értékhatárok.

1) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában egyszerű eljárásrend szerinti beszerzéseknél:

-árubeszerzés esetén					8 millió forint

-szolgáltatás megrendelése esetén			8 millió forint

-szolgáltatási koncesszió esetén			25 millió forint

-építési beruházás esetén				15 millió forint

-építési koncesszió esetén				100 millió forint

2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában közösségi eljárásrend szerinti beszerzéseknél:

-árubeszerzés esetén					193 000 euró, nemzeti pénznemben 50 737 770 forint

-szolgáltatás megrendelése esetén			125 000 euró, nemzeti pénznemben 32 861 250 forint

-szolgáltatási koncesszió esetén			387 000 euró, nemzeti pénznemben 101 738 430 forint

-építési beruházás esetén				4 485 000 euró, nemzeti pénznemben 1 273 702 050 forint

-építési koncesszió esetén				4 485 000 euró, nemzeti pénznemben 1 273 702 050 forint

3) 2010. szeptember 15. napjától a VI. fejezete Kbt. 251. § szerinti értékhatárok alkalmazandóak.