|  | EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg , Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok : http://simap.europa.eu |
| --- | --- |

AJÁNLATI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

| Hivatalos név: Békés Megyei Önkormányzat |  | Nemzeti azonosító: (ha ismert) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Árpád sor 18. |  |  |  |  |
| Város: Békéscsaba |  |  | Postai irányítószám: 5600 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Csarnai Judit megyei aljegyző |  |  | Telefon: +36-66/441-141 |  |
| E-mail: judit.csarnai@bekesmegye.hu |  |  | Fax: +36-66/441-122 |  |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: www.bekesmegye.hu A felhasználói oldal címe: (URL) - Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) - Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) - Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet |  |  |  |  |
| További információ a következő címen szerezhető be: |  |  |  |  |
| - A fent említett kapcsolattartási pont(ok) | X Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) |  |  |  |
| A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be |  |  |  |  |
| - A fent említett kapcsolattartási pont(ok) | X Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) |  |  |  |
| Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: |  |  |  |  |
| - A fent említett kapcsolattartási pont(ok) | X Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) |  |  |  |

I.2) Az ajánlatkérő típusa

| - Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik - Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal - Regionális vagy helyi hatóság X Regionális vagy helyi iroda/hivatal | - Közjogi intézmény - Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet - Egyéb (nevezze meg): |
| --- | --- |

## I.3) Fő tevékenység

| X Általános közszolgáltatások - Honvédelem - Közrend és biztonság - Környezetvédelem - Gazdasági és pénzügyek - Egészségügy | - Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció - Szociális védelem - Szabadidő, kultúra és vallás - Oktatás - Egyéb (nevezze meg): |
| --- | --- |

## I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: - igen X nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tervezési tevékenységek végzése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) |  |  |  |
| - Építési beruházás | - Árubeszerzés |  | X Szolgáltatásmegrendelés |
| - Kivitelezés - Tervezés és kivitelezés - Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően | - Adásvétel - Lízing - Bérlet - Részletvétel - Ezek kombinációja |  | Szolgáltatási kategória száma: 10 |
|  |  |  | A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben |
| A teljesítés helye: Békés Megyei Önkormányzat 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. |  |  |  |
| NUTS-kód HU332 NUTS-kód - |  | NUTS-kód - NUTS-kód - |  |
| II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul - A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul - A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul |  |  |  |
| II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) |  |  |  |
| - Keretmegállapodás több ajánlattevővel - Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma - vagy (adott esetben) maximális létszáma - |  |  |  |
| A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: - vagy hónapban: - Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: - |  |  |  |

| A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: - Pénznem: - VAGY: - és - között Pénznem: - A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Tervezési szerződés „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tervezési tevékenységek végzésére vonatkozóan. |  |  |  |
| II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |  |  |  |
|  | #### Fő szójegyzék |  | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |
| Fő tárgy | 79.31.40.00-8 |  | - |
| További tárgy(ak) | - |  | - |
| II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: X igen - nem |  |  |  |
| II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: - igen X nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók |  |  |  |
| - egy részre |  | - egy vagy több részre | - valamennyi részre |
| II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk |  |  |  |
| Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) - igen X nem |  |  |  |

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1 db Európai Uniós projekt (Békés Megye térségi elérhetőségének javítása) támogatásának elnyeréséhez szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány készítése, és a hozzá tartozó megalapozó tervezési tevékenységek végzése. A tervezési feladat tárgya és tartalma: A térségi elérhetőség szempontjából kiemelt jelentősége van a gyorsforgalmi hálózathoz kapcsolódó és a régió egyes térségeit összekötő főútszakaszoknak. Békés megye az ország kiemelten elmaradott térségei közé tartozik. Ez az egyetlen megye, ahová gyorsforgalmi út nem vezet. A legnagyobb versenyhátrányt a térség - az országban is példátlanul - rossz elérhetősége okozza. Az elkészült megyei fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok mindegyike első helyre sorolja az M44 gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Mindezt megerősítve Békés Megye Képviselő-testülete a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozatával támogatta a Békés megye versenyképességét növelő és felzárkóztatását elősegítő nagyprojektek magvalósulását. Az elfogadott nagyprojektek egyike az „M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és elérhetőségének fejlesztése” c. program is, amelynek a megvalósítása elengedhetetlen feltétele Békés megye felzárkózásának és versenyképessége növekedésének. A program emellett a nemzetközi szerepét tekintve is kiemelkedő, hiszen az útvonal határon túli vezetésével rákapcsolódhat a Román Köztársaság által tervezett román gyorsforgalmi úthálózatra. Jelen tervezési szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kidolgozott és a továbbiakban részletezett közlekedésfejlesztési elképzelések Megvalósíthatósági Tanulmányának és a hozzá tartozó megalapozó tervezési feladatainak elkészítése a projektek megvalósíthatóságának alátámasztása, a legmegfelelőbb változat kiválasztása. A nyertes ajánlattevő első lépésben tehát egy megalapozó koncepciót kell, hogy készítsen. A koncepció feltárja és bemutatja a tervezett útfejlesztések együttes hatását az érintett települések térségi elérhetőségének javítására, valamint a fejlesztések jövőbeli társadalmi-gazdasági hatásainak összefüggéseit. Kiemelt fontossága van a későbbiekben a NIF Zrt. által megvalósított beruházások komplex kezelésének, a fejlesztések költséghatékony megvalósításának az Országos Közútfejlesztési Koncepciónak megfelelően. A stratégiai megalapozást követően a térségi elérhetőséget leginkább szolgáló prioritások mentén az alább felsorolt 3 db „csomagban” szereplő és - ajánlatkérővel egyetértésben – abból kiválasztott 4-6 db fejlesztésre kell Megvalósíthatósági Tanulmányt készíteni a lent ismertetett alprojekt csoportosításhoz igazodóan. A Megvalósíthatósági Tanulmány az NFÜ útmutató szerint készítendő. A projekt eleget kell tegyen a KÖZOP támogathatósági kritériumainak. Az aktuális elvárások az NFÜ honlapján (www.nfu.hu), az aktuális KÖZOP tervezési/pályázati felhívások mellékleteiből ismerhetők meg. A tervezett fejlesztések, a tervezési feladat rövid ismertetése: (1) A 47-es számú főút Mezőberényt elkerülő szakasza, 2 x 1 sávos másodrendű főút, 11,5 tonna tengelyterheléssel előírt szabványos szélességben, 5 km (2) A 46-os számú főút település elkerülő szakaszai a megyehatár - Gyomaendrőd - Mezőberény szakaszon, valamint a Mezőberény, Békés, Doboz, Sarkad, Méhkerék (Románia) nyomvonalon: 2 x 1 sávos másodrendű főút, 11,5 tonna tengelyterheléssel előírt szabványos szélességben: - Gyomaendrőd elkerülő 12,5 km - Mezőberény elkerülő 6,8 km - Békés elkerülő 10,0 km - Doboz elkerülő 3,5 km - Sarkad elkerülő 7,8 km (3) M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakaszán, 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út autóút paraméterekkel, csomópontokkal és különszintű kereszteződésekkel. Az M44 Kondoros 95+600 km szelvénytől az országhatár 140+600 km szelvényig tart, ezen belül tervezett a Gyulát és Békéscsabát délről elkerülő szakasz. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kidolgozott projektek finanszírozását jellemzően az ÚMFT (kiemelten KÖZOP) forrásainak felhasználásával képzeli el. Ezért a javaslatok megfogalmazásakor a nyertes ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a KÖZOP programok cél és feltételrendszerére. Ezekről az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) található dokumentumok (Operatív program, Akcióterv, pályázati kiírások) tájékoztatnak. Fentiek alapján a megvalósíthatósági vizsgálatra szánt fejlesztések az alábbi tematikus csoportokba (továbbiakban alprojektbe) sorolhatók: 1. A térség tranzitforgalmának elválasztása a célforgalomtól elkerülő utak építésével, ezáltal a települések belterületén a lakosság élhetőségi feltételeinek javítása. 2. A forgalomlefolyás hatékonyságát növelő, a forgalombiztonságot erősítő lokális beavatkozások (csomópontépítések, fejlesztések, korszerűsítések), különös figyelemmel a településeket körülvevő újonnan létesült, vagy létesülni tervezett munkahelyek elérhetőségi színvonalának javítása érdekében. Fenti alprojektek megvalósíthatóságának vizsgálata során alprojektenkénti célok meghatározása után alprojektenként változatokat kell kidolgozni. Az alprojektek változataiból programváltozatokat kell alkotni, melyek közül az NFÜ útmutató által támogatott módszertan alkalmazásával kell a legmegfelelőbb programváltozatot kiválasztani, és az NFÜ útmutató szempontjai szerint bemutatni. A nyertes ajánlattevő feladata a kitekintés a tervezési határon túlra (meglévő adatok felhasználása) és a vizsgált projekt (épített és természeti) környezetbe való illeszthetőségének vizsgálata; a tervszintnek megfelelően fel kell tárni, hogy a kapcsolódó úthálózaton, egyéb létesítményeken milyen beavatkozások várhatóak a megvalósítás során. A jelenlegi állapot, a „nélküle” állapot bemutatásához, illetve az alprojektek és a programváltozatok meghatározásához és vizsgálatához ajánlatkérő szükségesnek tartja a közösségi és a közúti közlekedésre kiterjedő térségi forgalmi modell kidolgozását és alkalmazását, illetve az ehhez szükséges közlekedési igényfelmérések és forgalomfelvételek elvégzését, és a közlekedést befolyásoló társadalmi, gazdasági és városrendezési adatok összegyűjtését. A Forgalmi modellben figyelembe kell venni a térséget érintő tervezett gyorsforgalmi hálózat becsült, rendelkezésre álló forgalmi adatait, illetve előirányzott megvalósítási ütemezését. A Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezik megalapozó munkarészként a tanulmányterv szintű tervek készítése, ehhez kapcsolódva a nyertes ajánlattevő számára egyértelmű feladatot jelent indokolt esetben az EVD készítése is. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során nem csak a benyújtott projektjavaslatban részletezett műszaki tartalom alátámasztása a cél, hanem a jelenlegi problémák lehetséges megoldásainak, gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak vizsgálata, összehasonlítása, amely alapján a végleges műszaki tartalom meghatározható. A Megvalósíthatósági Tanulmányt úgy kell elkészíteni, hogy abból - az eredmények, illetve későbbi szakpolitikai döntések alapján - egy-egy alprojekt (pl. elkerülő) önállóan is kiemelhető legyen. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Becsült érték áfa nélkül 300.000.000.- Pénznem: HUF VAGY: - és - között Pénznem: -

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) - igen X nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: - (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: - vagy napban: - (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható - igen X nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): - vagy: - és - között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: - vagy napban: - (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 9 vagy napban: - (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés - (nap/hónap/év) Befejezés - (nap/hónap/év)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKI információk

III.1) AZ ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér a kötbérterhes (rész)határidők késedelmes teljesítése esetén, mértéke a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértékének 0,5 %-a/nap, maximum 15 %. Hibás teljesítési kötbér, mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 10 %-a. Teljesítési biztosíték, mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. A teljesítési biztosíték nyújtásának feltételei: a teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az ajánlatkérő 10026005-00320274 számú számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Előleg-visszafizetési biztosíték: a nyertes ajánlattevő legfeljebb a bruttó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosíték ellenében, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az ajánlatkérő 10026005-00320274 számú számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Amennyiben ajánlattevő a III.1.2) pont szerinti előleg számlát kíván benyújtani, nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy mekkora összegű előleget kíván igénybe venni, valamint hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot a szerződéskötéskor az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A tervezői díj támogatásból kerül finanszírozásra, kifizetése szállítói finanszírozás formájában történik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően legfeljebb a bruttó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. A nyertes ajánlattevő a teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az ajánlati dokumentációban foglalt mérföldkövek megvalósítását követően az alábbiak szerint: 1. részszámla: helyzetértékelés, műszaki előkészítés, forgalomfelvételek elkészítése és feldolgozása, változatelemzés határidő: a szerződéskötéstől számított 12. hét részteljesítés: 40% 2. részszámla: Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése határidő: a szerződéskötéstől számított 24. hét részteljesítés: 40% 3. Végszámla: Közreműködő Szervezet által minőség ellenőrzött és jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése határidő: a szerződés véghatárideje részteljesítés: 20% Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közreműködő Szervezet a végleges Megvalósíthatósági Tanulmányt minőség ellenőrizni kívánja. A Közreműködő Szervezet ellenőrzésének időtartamai a véghatáridőbe beleszámítanak. Ajánlatkérő a Tanulmány jóváhagyásáról teljesítés igazolást ad ki, melynek feltétele, hogy az ajánlatkérő rendelkezzen a Támogató szervezet vagy az Operatív Program eljárási rendje alapján eljáró szervezet „elfogadó nyilatkozatával” a tekintetben, hogy az adott dokumentum(ok) alkalmas(ak) a kivitelezési projekt költséghatékony előkészítéséről, illetve megvalósíthatóságáról szóló támogatói döntés meghozatalára, illetve megfelelnek a felhívásban és az útmutatóban foglalt követelményeknek. A nyertes ajánlattevő részszámláinak, illetve végszámlájának kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napon belül történik. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak - igen X nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: -

III.2) Részvételi feltételek

| III.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően kell nyilatkoznia a kizáró okok hiányáról az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. |  |  |
| III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló bankszámlájára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal: - a bankszámla száma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját, - volt-e sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban, ha igen, hány napig. P/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről évenkénti bontásban. Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, azok csatolása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése). P/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három évi (2009., 2010., 2011.) közbeszerzés tárgyából, azaz közlekedési infrastruktúra fejlesztés előkészítéséből (tervezési feladat, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, környezeti hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P/2. vagy P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése). | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik bankszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban sorban állás mutatkozott. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából közlekedési infrastruktúra fejlesztés előkészítéséből (tervezési feladat, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, környezeti hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 300.000.000.- HUF-ot. P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évi (2009., 2010., 2011.) közbeszerzés tárgyából, azaz közlekedési infrastruktúra fejlesztés előkészítéséből (tervezési feladat, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, környezeti hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele egyik évben sem érte el a nettó 300.000.000.- HUF-ot. |  |

| ##### III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára, azaz a közlekedési infrastruktúra fejlesztés előkészítésére (tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdései szerint. A referenciák ismertetésének a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazniuk kell minden olyan adatot, melyek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáró módon való megállapításához szükségesek. M/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek csatolnia kell a megnevezett szakemberek (szervezetek) - képzettségét és végzettségét igazoló dokumentumokat, - szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, valamint - meg kell jelölni azon elektronikus nyilvántartást, amelyből az előírt érvényes jogosultságuk ajánlatkérő által ellenőrizhető, ennek hiányában csatolni az érvényes jogosultságuk fennállását igazoló okiratokat, amelyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáró módon megállapítható. M/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáró módon megállapítható. M/4. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek ismertetése körében elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított, tervezési szakterületre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt vagy egyéb, az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább a következő szerződésszerűen teljesített referenciákkal: - 1 db, legalább nettó 50.000.000.- HUF értéket elérő vagy meghaladó, közlekedési beruházáshoz kapcsolódó, NFÜ útmutató szerint elkészített megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv elkészítésére vonatkozó referencia, továbbá - 1 db, legalább 20 km hosszúságú, új, gyorsforgalmi út vagy elsőrendű út NFÜ útmutató szerint elkészített megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv tárgyú referencia. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel: - legalább 4 fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.1.1. pontja szerinti KÉ (közlekedési építmények tervezési szakterület) vagy átsorolás előtti ennek megfelelő, hatályos tervezői jogosultsággal bíró, legalább 5 éves ez irányú gyakorlattal rendelkező szakemberrel, valamint - legalább 1 fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1. pontja szerinti SZÉM (közlekedési szakértői szakterület) vagy átsorolás előtti ennek megfelelő, hatályos szakértői jogosultsággal bíró, legalább 5 éves ez irányú gyakorlattal rendelkező szakemberrel, valamint - legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti TRk-T vagy K1d-1 (településrendezői közlekedési szakterület) vagy átsorolás előtti ennek megfelelő, hatályos tervezői jogosultsággal bíró szakemberrel, valamint - legalább 1 fő, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 4. pontja szerinti SZTjV (tájvédelmi szakterület) vagy átsorolás előtti ennek megfelelő, hatályos szakértői jogosultsággal rendelkező szakértővel valamint - legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontja szerinti TK (településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) vagy átsorolás előtti ennek megfelelő, hatályos tervezői jogosultsággal bíró rendelkező szakemberrel, valamint - legalább 1 fő felsőfokú pénzügyi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakemberrel a fentiek közül több alkalmassági követelmény is igazolható, de legalább 6 fő szakember bemutatása szükséges. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik közlekedési forgalmi modellezésre alkalmas célszoftverrel. M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított, tervezési szakterületre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványával vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával. |  |
| III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) |  |  |
| - A szerződés védett műhelyek számára fenntartott - A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik |  |  |

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve X igen - nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét X igen - nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

| IV.1.1) Az eljárás fajtája |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Nyílt |  |  |
| - Meghívásos |  |  |
| - Gyorsított meghívásos |  | A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - |
| - Tárgyalásos |  | Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) - igen - nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) |
| - Gyorsított tárgyalásos |  | A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - |
| - Versenypárbeszéd keretében |  |  |
| IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma - VAGY: Tervezett minimum - és (adott esetben) maximális létszáma - A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: - |  |  |
| IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát - igen - nem |  |  |

IV. 2) Bírálati szempontok

| IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY X Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) - a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok |  |  |  |
| Részszempont 1. Ajánlati ár (összár, nettó forint) 2. A helyzetfelmérés, értékelés módszertanának minősége 3. Változatelemzés módszertanának minősége | Súlyszám 70 12 12 | Részszempont 4. A projektmenedzsment terv és ütemezés minősége 5. Kockázatkezelési terv megalapozottsága 6. A megadott teljesítési határidőnél korábbi teljesítési határidő (naptári nap) | Súlyszám 8 8 5 |
| IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni - igen X nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: - |  |  |  |

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) -

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre - igen X nem (igen válasz esetén) - Előzetes tájékoztató - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - (nap/hónap/év) - Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)

A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: .../.../2012 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 óra

A dokumentációért fizetni kell X igen - nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 254.000.- Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A bruttó 254.000.- HUF-ot átutalással az ajánlatkérő (Békés Megyei Önkormányzat) 10026005-00320274 számú számlájára kell megfizetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: .../.../2012 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: - (nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

- Az EU bármely hivatalos nyelve X Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar - Egyéb: -

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama - -ig (nap/hónap/év) VAGY Az időtartam hónapban: - vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: .../.../2012 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 óra (adott esetben) Hely: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), I. emelet B. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) X igen - nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk

| VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű - igen X nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: - |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen - nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 azonosító számú projekt. |  |  |
| VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: az A. melléklet II) pont szerinti címen az I. emelet 105. szobában. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00-11.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óra között. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges. Megküldés kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot csatolni kell. Ajánlatkérő a megvásárlást megelőzően a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 3.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 4.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi részszempont esetében 1-től 10-ig. 5.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.) III.A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 6. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2.-5. részszempontok esetében a bírálat módszere a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.) III.B fejezete szerinti abszolút értékelés, ezen belül az 1. pontja szerinti pontozás az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Az egyes ajánlatok pontozása az ajánlati dokumentációban megadott értékelési segédtáblázatokban megadottak alapján történik. 6.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az eredeti), valamint 2 példányban elektronikusan - amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza - (jelszó nélkül olvasható, nem módosítható formátumban CD-n vagy DVD-n) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 7.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján annak legalább az ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlattal be kell nyújtani. 8.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum - ha jogszabály vagy az ajánlatkérő másként nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 9.) Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. 10.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 11.) Ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és a bankszámlákról, valamint arról, hogy nyilatkozatban felsoroltakon kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát. 12.) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 13.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint. 14.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat. 15.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére, az 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. 16.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 17.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdése). Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, megjelöli azon ajánlattevőt, aki a közbeszerzési eljárásban képviselőként a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. 18.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. 19.) Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. A szerzői jogok ellenértékét - beleértve a felhasználási jogok díját is - a tervezői díj tartalmazza. 20.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. 21.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke 10.000.000.-Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10026005-00320274 számú számlájára történő befizetésével, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az igazolás módja: - ajánlatkérő számlájára történő befizetés esetén a pénzügyi intézmény által kiállított készpénzbefizetést igazoló bizonylat vagy az átutalást igazoló pénzügyi intézménytől származó bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolati példánya, - bankgarancia biztosítása esetén a bankgarancia okirat eredeti vagy hiteles másolati példánya, - biztosítási szerződés esetében a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példánya. 22.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell olyan érvényes tervezői felelősségbiztosítással, amely biztosítja legalább évi 100.000.000.- HUF, illetőleg káreseményenként legalább 50.000.000.- HUF összeghatárú biztosítási fedezet meglétét és erről a vállalásról az ajánlatban az ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetében legalább az egyik közös ajánlattevőnek - nyilatkoznia kell. 23.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. |  |  |
| VI.4) Jogorvoslati eljárás |  |  |
| VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv |  |  |
| Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság |  |  |
| Postai cím: Riadó u. 5. |  |  |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1026 | Ország: Magyarország |
| E-mail: dontobizottsag@kt.hu | Telefon: +36-1-882-8594 |  |
| Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu | Fax: +36-1-882-8593 |  |
| A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) |  |  |
| Hivatalos név: - |  |  |
| Postai cím: - |  |  |
| Város: - | Postai irányítószám: - | Ország: - |
| E-mail: - | Telefon: - |  |
| Internetcím (URL): - | Fax: - |  |
| VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3)-(7) bekezdése szerint. |  |  |
| VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be |  |  |
| Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság |  |  |
| Postai cím: Riadó u. 5. |  |  |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1026 | Ország: Magyarország |
| E-mail: dontobizottsag@kt.hu | Telefon: +36-1-882-8594 |  |
| Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu | Fax: +36-1-882-8593 |  |
| VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: .../.../2012 (nap/hónap/év) |  |  |

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

| Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság |  | Nemzeti azonosító: (ha ismert) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Ipoly u. 1/A. |  |  |  |
| Város: Kecskemét | Postai irányítószám: 6000 |  | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kurucsai Margit |  |  | Telefon: 76/402-609, 30/938-9370 |
| E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu |  |  | Fax: 76/504-391 |
| Internetcím (URL): - |  |  |  |

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

| Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság |  | Nemzeti azonosító: (ha ismert) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Ipoly u. 1/A. |  |  |  |
| Város: Kecskemét | Postai irányítószám: 6000 |  | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kurucsai Margit |  |  | Telefon: 76/402-609, 30/938-9370 |
| E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu |  |  | Fax: 76/504-391 |
| Internetcím (URL): - |  |  |  |

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

| Hivatalos név: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű társaság |  | Nemzeti azonosító: (ha ismert) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Ipoly u. 1/A. |  |  |  |
| Város: Kecskemét | Postai irányítószám: 6000 |  | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kurucsai Margit |  |  | Telefon: 76/402-609 |
| E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu |  |  | Fax: 76/504-391 |
| Internetcím (URL): - |  |  |  |

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

| Hivatalos név: - |  | Nemzeti azonosító: (ha ismert) - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: - |  |  |  |
| Város: - | Postai irányítószám: - |  | Ország: - |