BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ELNÖKE

5601 Békéscsaba, Derkovits sor,        Pf.: 118

Telefon: 66/441-156      Telefax: 66/441-609

Előterjesztés

Békés Megye Képviselő-testülete 2009. február 13-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a megyei nagyprogramok megvalósításának folyamatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Megye Képviselő-testülete közmeghallgatás keretében, a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak társadalmi véleményezéséhez kapcsolódóan, a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozatával egyetértett azzal, hogy a vonatkozó tervdokumentumok alapján kormányzati költségvetési támogatással előkészítés alatt áll a Dél-Alföldi ivóvízminőség-javító program (a hálózatrekonstrukciók szükségességének hangsúlyozásával), valamint folyamatban van a Békéscsabai szennyvízprogram előkészítése és majdani megvalósítása, és kérte további 15 – Békés megye versenyképességét növelő és felzárkóztatását elősegítő – nagyprojekt beépítését az operatív programok pénzügyi keretéből előkészítendő és/vagy megvalósítandó nagyprojektek közé.

A 262/2006. (XII.8.) KT. sz. határozatban a Képviselő-testület hat nagyprogram/projekt vonatkozásában kiemelt megyei koordináció megvalósítását tartotta szükségesnek, a további nagyprogramok esetében pedig felhatalmazta elnökét a felelős megvalósító ill. megvalósítást koordináló szervezetek felkérésére.

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a 89/2006. (XII.7.) BMTT sz. határozatával támogatta Békés Megye Képviselő-testülete fenti, 2006. november 3-i ülésén hozott határozatát.

Az elmúlt időszakban az 1. sz. mellékletben felsorolt egyes programok előkészítése ill. megvalósítása érdekében a Békés Megyei Önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tett, mely munka az alábbi súlypontokra koncentrált:

- konkrét, az egyes programokhoz illeszkedő kiemelt projektjavaslatok megfogalmazása és előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintű kidolgozása, illeszkedve Békés Megye Képviselő-testülete 130/2007. (V.4.) KT. sz. határozatával elfogadott, a 2007-2010-es időszakra szóló Társadalmi-gazdasági Programjában kijelölt fejlesztési irányokhoz

- aktív részvétel a pályázati rendszerek megalapozó dokumentumainak kialakításában a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácson keresztül és a társadalmi véleményezések eszközrendszerével

- releváns együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése

- A pályázati rendszerek kínálta lehetőségek kihasználása, pályázati projektek megfogalmazása és benyújtása

- Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program kezdeményezése és kidolgozása

A munka egyes programokhoz kapcsolódó eddigi eredményekről a képviselő-testületnek több alkalommal, így a testület 2007. április 13-i, október 5-i, november 16-i és 2008. szeptember 12-i ülésein adtunk tájékoztatást, emellett pedig szinte minden testületi ülésen döntés született a nagyprogramokhoz kapcsolódó projektek előkészítéséről, pályázatok beadásáról. A jelenlegi helyzetről az alábbiakban számolok be:

1. Kiemelt megyei koordinációjú programok

| Program megnevezése | Programmal kapcsolatban végzett tevékenységek | Elért eredmények |
| --- | --- | --- |
| Települések közötti utak, kerékpárutak, települési elkerülő utak fejlesztése, kiépítése összekapcsolva a forgalomtól tehermentesített települések belváros rekonstrukciós programjaival | Koordinációs egyeztetések a települések és szakmai szervezetek részvételével az igények, lehetőségek felmérése, összehangolása érdekében Kiemelt projektekkel kapcsolatos döntések előkészítése A programhoz kapcsolódó pályázati kiírás-tervezetek folyamatos véleményezése | - A DAOP 2007-2008-as akciótervében nevesített és a 2009-2010-es akciótervbe nevesítésre javasolt projektek |
| K+F kutatóbázis kialakítása – a korábbi Phare programokra alapozva – és a felsőfokú képzési kínálat fejlesztése, emellett megújuló energia termelése és felhasználása, az ezeket támogató konferencia- és szemináriumi központ valamint kiállítási terület kialakítása és a Békéscsabai Repülőtér továbbfejlesztése | Kiemelt projektjavaslat kidolgozása és benyújtása Stratégiai projektjavaslat kidolgozása és benyújtása a határmenti programhoz kapcsolódóan Békéscsabai Repülőtér komplex fejlesztési programjának kidolgozása A programhoz kapcsolódó pályázati kiírás-tervezetek folyamatos véleményezése | - Körvonalazott igények, javaslatok a fejlesztési csomópontokhoz - Kialakult partnerségek, amelyek megfelelő alapot szolgáltatnak a további fejlesztésekhez |
| Szakképző rendszer komplex átalakítása, fejlesztése | Kiemelt projektjavaslat kidolgozása és benyújtása Stratégiai projektjavaslat kidolgozása és benyújtása a határmenti programhoz kapcsolódóan Beadott pályázatok (TIOP, TÁMOP, DAOP) A programhoz kapcsolódó pályázati kiírás-tervezetek folyamatos véleményezése | - Közoktatási intézményhálózatunk átszervezése három intézményi centrumba - Térségi integrált szakképző központ kialakítására TIOP-os és TÁMOP-os forrásokból elnyert pályázatok - Előrehozott beruházásként testületi döntés gyulai és békési kollégiumi fejlesztésekről |
| Békés megyei idősgondozási szolgáltatások szervezése és fejlesztése | Kiemelt projektjavaslat kidolgozása és benyújtása Vélemények összeállítása a TIOP és TÁMOP programok akcióterveihez, vonatkozó pályázati kiírásaihoz. | - Idősgondozási intézményeink térségi integrációjának megvalósítása |

| Program megnevezése | Programmal kapcsolatban végzett tevékenységek | Elért eredmények |
| --- | --- | --- |
| Határmenti fejlesztési program | Arad és Bihar megyékkel vegyes bizottságok felállítása és működtetése Stratégiai projektjavaslatok kidolgozása és benyújtása Folyamatos együttműködés a program prioritásrendszeréhez kapcsolódó potenciális pályázókkal, szakmai szervezetekkel Magyar-román együttes kormányülésekre javaslatok megfogalmazása Határon átnyúló közlekedésfejlesztés tárgyban folyamatos egyeztetések helyi és kormányzati partnerekkel Saját projektek előkészítése és benyújtása Kezdeményezés a Békés megyei határszakaszon turisztikai kerékpárutak nyitásának engedélyezésére | - Eredményes és tartalmas, a korábbiaknál sokkal intenzívebb szakmai és politikai együttműködés Arad és Bihar megyékkel - Szoros partnerségek kialakulása - A kiírásokra benyújtott pályázatok a BMÖ és intézményei részéről, főpályázóként vagy partnerként - „Természetes vonzáskörzeti kapcsolatok helyreállítása” vezérelvhez igazodóan több projekt előkészítése zajlik a Magyarország-Románia ETE programhoz illeszkedően, határon átnyúló közúti infrastruktúra fejlesztés tárgykörben |
| Vállalkozói telephely-fejlesztési program | Programhoz kapcsolódó igények, elvárások felmérése Több fordulóban is kiemelt projektjavaslat benyújtása a DAOP programhoz illeszkedően Stratégiai projektjavaslat kidolgozása a Magyarország-Románia ETE programhoz illeszkedően Releváns, elsősorban DAOP és GOP akciótervek és pályázati kiírások folyamatos véleményezése Felterjesztés mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseinek különadóból történő kompenzálására | - Megismertük a Békés megyében működő cégek, vállalkozások igényeit, problémáit - Testreszabott vállalkozási szolgáltatások - Több, a vállalkozásokat is segítő projekt benyújtásra került a Magyarország-Románia ETE program kiírásaira |

2. Egyéb programok

| Program megnevezése | Programmal kapcsolatban végzett tevékenységek |
| --- | --- |
| M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és elérhetőségének fejlesztése | - Egyeztető megbeszélések az előkészítési folyamatokról - M44-es munkacsoport megalakulása, melynek vezetője Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke - Több alkalommal határon átnyúló egyeztetések az M44-es határig ill. határon túli meghosszabbításáról Arad megyei vezetéssel és szakmai partnerekkel; Javaslat megfogalmazása az együttes magyar-román kormányülésekre a tárgyban - Állásfoglalás az Országos Területrendezési Tervről |
| Főúthálózat-fejlesztési program (47-es és 46-os sz. főutak) | - Programhoz kapcsolódó dokumentumok (akciótervek, pályázati felhívások) véleményezése - Bekapcsolódás egyéb egyeztetési folyamatokba |

| Program megnevezése | Programmal kapcsolatban végzett tevékenységek |
| --- | --- |
| Körös hidak hídrekonstrukciós programja | - Kiemelt projektjavaslat benyújtásának kezdeményezése (benyújtó: Magyar Közút Kht.) - Román-magyar Együttes Kormányülésre beterjesztés komplex programként, határon átnyúló hatású fejlesztésként |
| Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza nemzetközi vasúti korridor és a kapcsolódó hálózat megtartása és fejlesztése | - Együttműködési keretmegállapodás megkötése a MÁV Zrt-vel és Békéscsaba Megyei Jogú Várossal (59/2007. (IV.13.) KT. sz. határozat), és az abban foglaltak megvalósításában való együttműködés - Arad és Bihar megyékkel létrehozott vegyes bizottságok ülésein több alkalommal egyeztetés a lehetséges megvalósításról, konkrét projektekről - A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt kapcsolódó előterjesztéseket és hallgatott meg tájékoztatókat - A tervezési szakaszhoz kapcsolódó egyeztetési folyamatokba való bekapcsolódás - Felterjesztés Békés megyei vasúti szárnyvonalak megszüntetése tárgyban - A Magyarország Románia ETE programhoz benyújtandó projektek kezdeményezése a tárgyban |
| Komplex belvízrendezési program kapcsolódó holtágrehabilitációval | - Kiemelt projektjavaslat kidolgozása és benyújtása (a projektjavaslat elfogadásra került, a projekt helyzetéről a képviselő-testület több alkalommal hallgatott meg tájékoztatót) - A programhoz kapcsolódó pályázati kiírások tervezeteinek véleményezése - Javaslatok felterjesztése a 2006. évi ár- és belvíz károk helyreállítására (személyi tulajdonú lakóingatlanok) |
| Turizmusfejlesztési program a megye turisztikai hagyományaira építve | - Kiemelt projektjavaslat kidolgozása és benyújtása - A turizmusfejlesztést kiterjesztve, egészségipari programként értelmezve kiemelt projektjavaslatok kidolgozása és benyújtása a Pándy Kálmán Megyei Kórházhoz kapcsolódóan - Stratégiai projektjavaslat kidolgozása és benyújtása a Magyarország-Románia ETE program prioritásaihoz illeszkedően - OP akciótervek és pályázati kiírások tervezeteinek véleményezése |
| Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program a szükséges hálózatrekonstrukciókkal | - Projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése - Képviselő-testület rendszeresen tájékoztatót hallgat meg a projekt helyzetéről - Javaslatok, észrevételek megfogalmazása |
| Békéscsabai szennyvízprogram | - Projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése |
| Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) projekt égetőmű nélkül, a regionális hulladéklerakók továbbfejlesztésével | - Projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése - Felterjesztés az egyes hulladéklerakók bezárásának határidejét illetően - Kezdeményezés a hulladék lerakásával, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló, vonatkozó KvVM rendelet módosítására. |
| Árvízvédelmi rendszer fejlesztése a Körösökön, kapcsolódva a VTT programhoz | - Projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése - A téma napirenden tartása a Körös Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésein - Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek témával összefüggő véleményezése |
| Közép Békési Centrum Program | - Projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése |

Békés Megye Képviselő-testülete a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozatával elfogadott, Békés megye versenyképességét növelő és felzárkóztatását elősegítő nagyprojektek/nagyprogramok megvalósítása érdekében végzett eddigi tevékenység során több területen tudtunk kézzel fogható eredményeket elérni, az alábbiak szerint:

- széleskörű együttműködés létrehozása megyén belül

- szoros partnerség kialakítása Arad és Bihar megyékkel

- rendelkezésre álló, kidolgozott projektek

- benyújtott pályázatok és elnyert támogatások

- a felvállalt koordinációs folyamatok eredményeképpen egyes területeken a megye számára fontos projektek támogatása

- releváns javaslatok, kezdeményezések a kormányzati, nemzetközi szerepvállalást igénylő, nagyobb léptékű ügyekben (gyorsforgalmi fejlesztések, vasútfejlesztés, stb.).

Ezen eredmények igazodnak a Békés Megye Képviselő-testülete Társadalmi-gazdasági Programjában (TGP) megfogalmazott, az új szemléletű megyei feladatellátást tükröző elveinkhez, melyek szerint a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ)

- érdekeket képvisel és véd,

- értékeket őriz és fejleszt,

- a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat.

A TGP végrehajtásának átfogó értékelése és a 80/2008. (IV.11.) KT. sz. határozat alapján 2013-ig történő kiterjesztése elkészült és beterjesztésre került a jelen képviselő-testületi ülésre. Időközben világossá vált, hogy a kialakult és elhúzódó, Magyarországot különösen is súlyosan érintő pénzügyi és gazdasági válság hatásait a helyi szereplőktől kiindulva ellensúlyozni szükséges.

Az ellensúlyozás, kárenyhítés, ezzel együtt az előremutató reformintézkedések eszköze lehet az a megyei Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program, amelynek kidolgozására a 359/2008 (XI.7.) KT. sz. határozattal hatalmazta fel elnökét Békés Megye Képviselő-testülete, és dokumentuma a jelen testületi ülésre kerül beterjesztésre.

A fenti célok elérése érdekében, a 2008. november 6-án megtartott megyei gazdaságfejlesztési és polgármesteri fórumon elhangzottak, a fejlesztési dokumentumok áttekintése, valamint az egyéb, hozzánk eljutott vélemények, felvetések alapján előkészítő munkacsoportok kerültek felállításra, az alábbi területeken:

- Előrehozott önkormányzati beruházások

- Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák

- Költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél

- Közös beszerzések

- Érdekképviselet és koordináció

- Kommunikáció, marketing, piacra jutás

- Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek

- Hitel, hitelgarancia

A 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozattal elfogadott és az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt nagyprogramok megvalósítása a pénzügyi és gazdasági válság közepette továbbra is fontos, sürgető feladat. A válság azonban ezen programok végrehajtásának ütemtervét, módját részben megváltoztatja, átrendezi, és az alábbi célok mentén definiálja:

  - Munkahelyek megőrzése

  - Új munkahelyek létesítése

  - BMÖ és intézményei működésének biztosítása (színvonalas, biztonságos, költséghatékony működés)

Mindezen célok elérése érdekében most még intenzívebben kell törekedni a TGP szlogenjében megfogalmazott ÖSSZEFOGÁS – MEGYE összetartozó fogalompárban rejlő lendítőerő kibontakoztatására.

A fentiekre hivatkozva a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozattal elfogadott és az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt nagyprogramok megvalósítására és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi javaslatot teszem:

A programokat javaslom a továbbiakban az alábbi főbb feladattípusok mentén kezelni, és a megvalósítást ennek megfelelően szervezni:

- Megvalósulás nyomon követése: azon programok/projektek esetében, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a BMÖ és intézményei feladatköréhez, viszont a megye, vagy az egyes települések, településcsoportok szempontjából fontos beruházások.

- Koordináció, érdekképviselet: nagy hatású, Békés megye egészét érintő, munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létesítését elősegítő, a lakosságot közvetlenül érintő programok/projektek.

- Saját beruházásokkal érintett programok: azon programok, amelyek kapcsolódnak a BMÖ és intézményei szorosan vett tevékenységéhez, így a programok részeként saját beruházások is megvalósulnak.

Az egyes programok feladattípushoz rendelését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslatok

Békés Megye Képviselő-testülete

- tudomásul veszi a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. és 262/2006. (XII. 8.) KT. sz. határozatokkal elfogadott Békés megyei nagyprogramokhoz kapcsolódó eddigi tevékenységekre vonatkozó tájékoztatót.

- a pénzügyi és gazdasági válság közepette továbbra is fontos, sürgető feladatnak tartja a nagyprogramok megvalósítását, mivel ezek hozzájárulnak a válság hatásainak mérsékléséhez, a meglévő munkahelyek megőrzéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.

- figyelembe véve a pénzügyi-gazdasági válság hatásait, a 217/2006. (XI.3.) KT. sz. és 262/2006. (XII. 8.) KT. sz. határozatokkal elfogadott nagyprogramokkal kapcsolatos további folyamatokat az alábbi feladatcsoportok mentén kívánja kezelni:

3.1. Saját beruházásokkal is érintett, koordinációs, érdekképviseleti tevékenységet igénylő programok:

  - K+F kutatóbázis kialakítása – a korábbi Phare programokra alapozva – és a felsőfokú képzési kínálat fejlesztése, emellett megújuló energia termelése és felhasználása, az ezeket támogató konferencia- és szemináriumi központ valamint kiállítási terület kialakítása és a Békéscsabai Repülőtér továbbfejlesztése

  - Szakképző rendszer komplex átalakítása, fejlesztése

  - Békés megyei idősgondozási szolgáltatások szervezése és fejlesztése

  - Határmenti fejlesztési program

  - Vállalkozói telephely-fejlesztési program

  - Turizmusfejlesztési program a megye turisztikai hagyományaira építve

3.2. Koordinációs, érdekképviseleti tevékenységeket igénylő programok

- Települések közötti utak, kerékpárutak, települési elkerülő utak fejlesztése, kiépítése összekapcsolva a forgalomtól tehermentesített települések belváros rekonstrukciós programjaival

- M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és elérhetőségének fejlesztése

- Főúthálózat-fejlesztési program (47-es és 46-os sz. főutak)

- Körös hidak hídrekonstrukciós programja

- Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza nemzetközi vasúti korridor és a kapcsolódó hálózat megtartása és fejlesztése

- Komplex belvízrendezési program kapcsolódó holtágrehabilitációval

3.3. Megvalósítás nyomon követését igénylő programok

- Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program a szükséges hálózatrekonstrukciókkal

- Békéscsabai szennyvízprogram

- Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) projekt égetőmű nélkül, a regionális hulladéklerakók továbbfejlesztésével

- Árvízvédelmi rendszer fejlesztése a Körösökön, kapcsolódva a VTT programhoz

- Közép Békési Centrum Program

Felelős: 	Domokos László elnök

a végrehajtásért szakterületüknek megfelelően:

Sziklai Zoltán osztályvezető

Dr. Dávid Sándor osztályvezető

Nyikora Illésné osztályvezető

Czégény Gyula osztályvezető

Határidő:  	értelem szerint

Békéscsaba, 2009. február 3.

Domokos László

Békés megyében megvalósítandó nagyprogramok

Háttér: Békés Megye Képviselő-testülete 217/2006.(XI.3.) és 262/2006. (XII.8.) KT. sz. határozata

1. Kiemelt megyei koordinációjú programok

- Települések közötti utak, kerékpárutak, települési elkerülő utak fejlesztése, kiépítése összekapcsolva a forgalomtól tehermentesített települések belváros rekonstrukciós programjaival

- K+F kutatóbázis kialakítása – a korábbi Phare programokra alapozva – és a felsőfokú képzési kínálat fejlesztése, emellett megújuló energia termelése és felhasználása, az ezeket támogató konferencia- és szemináriumi központ valamint kiállítási terület kialakítása és a Békéscsabai Repülőtér továbbfejlesztése

- Szakképző rendszer komplex átalakítása, fejlesztése

- Békés megyei idősgondozási szolgáltatások szervezése és fejlesztése

- Határmenti fejlesztési program

- Vállalkozói telephely-fejlesztési program

2. Egyéb programok

- M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és elérhetőségének fejlesztése

- Főúthálózat-fejlesztési program (47-es és 46-os sz. főutak)

- Körös hidak hídrekonstrukciós programja

- Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza nemzetközi vasúti korridor és a kapcsolódó hálózat megtartása és fejlesztése

- Komplex belvízrendezési program kapcsolódó holtágrehabilitációval

- Turizmusfejlesztési program a megye turisztikai hagyományaira építve

- Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program a szükséges hálózatrekonstrukciókkal

- Békéscsabai szennyvízprogram

- Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) projekt égetőmű nélkül, a regionális hulladéklerakók továbbfejlesztésével

- Árvízvédelmi rendszer fejlesztése a Körösökön, kapcsolódva a VTT programhoz

- Közép Békési Centrum Program

A 217/2006. (XI.3.) KT. sz. határozattal elfogadott megyei nagyprogramok megvalósítása a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programhoz rendelten

| Nagyprojekt/nagyprogram megnevezése | Saját beruházások | Koordináció, érdekképviselet | Megvalósulás nyomon követése | Felelős NGP team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települések közötti utak, kerékpárutak, települési elkerülő utak fejlesztése, kiépítése összekapcsolva a forgalomtól tehermentesített települések belváros rekonstrukciós programjaival |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| K+F kutatóbázis kialakítása – a korábbi Phare programokra alapozva – és a felsőfokú képzési kínálat fejlesztése, emellett megújuló energia termelése és felhasználása, az ezeket támogató konferencia- és szemináriumi központ valamint kiállítási terület kialakítása és a Békéscsabai Repülőtér továbbfejlesztése |  |  |  | - Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek |
| Szakképző rendszer komplex átalakítása, fejlesztése |  |  |  | - Szak- és felnőttképzés, hiányszakmák - Közös beszerzések |
| Békés megyei idősgondozási szolgáltatások szervezése és fejlesztése |  |  |  | - Költséghatékonyság - Előrehozott beruházások - Közös beszerzések |
| Határmenti fejlesztési program |  |  |  | - Szak és felnőttképzés, hiányszakmák - Érdekképviselet és koordináció - Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek |
| Vállalkozói telephely-fejlesztési program |  |  |  | - Szak és felnőttképzés, hiányszakmák - Érdekképviselet és koordináció - Hitel, hitelgarancia |
| M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása és elérhetőségének fejlesztése |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Főúthálózat-fejlesztési program (47-es és 46-os sz. főutak) |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Körös hidak hídrekonstrukciós programja |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza nemzetközi vasúti korridor és a kapcsolódó hálózat megtartása és fejlesztése |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Komplex belvízrendezési program kapcsolódó holtágrehabilitációval |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Turizmusfejlesztési program a megye turisztikai hagyományaira építve |  |  |  | - Költséghatékonyság - Kommunikáció, marketing, piacra jutás - Hitel, hitelgarancia |
| Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program a szükséges hálózatrekonstrukciókkal |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |

| Nagyprojekt/nagyprogram megnevezése | Saját beruházások | Koordináció, érdekképviselet | Megvalósulás nyomon követése | Felelős NGP team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Békéscsabai szennyvízprogram |  |  |  |  |
| Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) projekt égetőmű nélkül, a regionális hulladéklerakók továbbfejlesztésével |  |  |  |  |
| Árvízvédelmi rendszer fejlesztése a Körösökön, kapcsolódva a VTT programhoz |  |  |  | - Érdekképviselet és koordináció |
| Közép Békési Centrum Program |  |  |  |  |

A programok pontos felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza