### BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SZAKMAI FELÜGYELETI OSZTÁLY

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118

Előterjesztés

Békés Megye Képviselő-testülete

2009. november 13-i ülésére

Tárgy:  A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza Fejlesztési Koncepciója

(2008-2018) módosításának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Megye Képviselő-testülete a 173/2008. (VI.06.) KT. sz. határozatával fogadta el a Pándy Kálmán Megyei Kórház 2008-2018 időszakra szóló fejlesztési koncepcióját, melyben megfogalmazásra kerültek az intézmény szakmai fejlesztési terveihez kapcsolódó célkitűzések és azok megvalósításának lehetőségei.

A koncepcióban rögzített elképzelések számos szakterületet érintenek, melyek eredményes kivitelezéséhez pályázati források bevonása került megtervezésre. Mindebből következik, hogy az időközben kiírásra kerülő pályázati lehetőségek lényegesen befolyásolják a koncepcióban rögzített szakmai-fejlesztési elképzelések megvalósítását.

2009. október 16-án megjelent a TIOP 2. 2. 4/09/1 „Struktúraváltoztatást Támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázati kiírás, mely prioritásként a tömbösítést, illetve központi műtők kialakítását határozza meg.  Tekintve, hogy az intézmény – Békés Megye Képviselő-testülete jóváhagyó döntését követően – részt kíván venni a pályázaton, a kiírás prioritásait figyelembe véve módosítani kénytelen a 2008. évben megfogalmazott fejlesztési terveit, az alábbiak szerint:

A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza Fejlesztési Koncepciójában (2008-2018) a Gyula, Kárpát utca 11. sz. telephely megszüntetését eredményező, új ’Gyermekgyógyászati Osztály -Szülészet-nőgyógyászati Osztály tömb’ építése szerepel, az intézmény székhelyén (Gyula, Semmelweis u. 1.).  A pályázati kiírás okán történő módosítás során az eredeti célkitűzés -költséghatékonyabb struktúra, telephelyek számának csökkentése - nem változik, az a fejlesztési tervben meghatározottakkal összhangban van.

A tervezett változás szerint – a fenti pályázati kiírás prioritásainak megfelelően- új műtéti tömb létrehozására kerülne sor, a Gyermekgyógyászati Osztály pedig nem új épületbe, hanem a megüresedő műtétes osztályok helyén kerülne elhelyezésre, és a mellékletben (a változásokat vastagon szedve, aláhúzottan jelölve) rögzítettek szerint valósulna meg a koncepció.

Határozati javaslat:

Békés Megye Képviselő-testülete jóváhagyja a Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza Fejlesztési Koncepciója (2008-2018)  - melléklet szerinti - módosítását.

Felelős:		Czégény Gyula  osztályvezető

Dr. Kovács József  főigazgató

Határidő:	2009. november 16.

Békéscsaba, 2009. november 5.

Czégény Gyula

osztályvezető

MELLÉKLET

A Békés Megye Képviselő-testülete Pándy Kálmán Kórháza Fejlesztési Koncepciójának

(2008-2018) tervezett módosítása

| Központi telephely 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | - Sikeres EU-s pályázat esetén a Belgyógyászati és Urológiai tömb közzé építendő új épületben kerülnek elhelyezésre az alábbi osztályok: - Új műtéti tömbben kerülnek elhelyezésre a manuális szakmák: általános sebészet, traumatológia, idegsebészet, érsebészet, szájsebészet, urológia, füll-orr-gégészet, szemészet, intenzív, ébredő, haemodinamika, valamint a központi műtők. Az új épület megépítésével zárt folyosókon összekötve, egy tömbbé válna a kórház négy legnagyobb épülete: az új tömb, a belgyógyászati tömb, a Diagnosztikus tömb, a sebészeti tömb, valamint szintén folyosóval neuropszichiátria épülete is. |
| --- | --- |
|  | További pavilonok működése és további hasznosítása: - Sebészeti pavilonban kerül elhelyezésre a Szülészt-nőgyógyászati osztály, és a Gyermekgyógyászati osztály. A tömb felújítást, komfortosítást igényel. - Belgyógyászati tömb beépítetlen szárnyköze beépítésre kerül, melyben a sürgősségi szakmák működnek (SBO, haemodinamika, intenzívtherápia, gastroenterológia). - Urológia tömbben kerül elhelyezésre az egynapos sebészeti ellátás/fizető beteg ellátás. - Az Infektológiai tömb a jelenlegi funkciót látja el, a tetőtér beépítési lehetősége adott, jelenleg nincs funkciója. - A „régi” Izotóp épülete lebontandó, helyén parkoló alakítható ki. - A raktár épülete lebontásra kerül, helyén parkoló, illetve park alakítható ki. - Onkológiai tömb minimum feltételek szerinti műszerbeszerzéseit pályázati forrásból kívánjuk finanszírozni. A betegellátó helyek bővítésére a tetőtér átalakításával, valamint –az energetikai racionalizálást követően– a kazánház helyén lenne lehetőség. Az onkológiai komplex ellátás további bővítésére –az esetlegesen felszabaduló– a jelenleg iskolai kollégium és mentőállomásként működő területén lenne lehetőség. - Mosoda épületében a szakértői vélemény szerint semmilyen funkció nem helyezhető el. Az épület lebontandó, helyén egy új járóbeteg szakellátó (rendelőintézet) építését tervezzük. Ezzel a járóbeteg ellátás Dob utcai bejárattal koncentrálható lenne, onkológiai ellátás kapcsán pedig összeköttetést biztosítana a teljes ambuláns forgalomra vonatkoztatva. - A kisműtéti tömbben jelenleg működő ún.: „kisklinikumi” osztályok elhelyezése a központi műtéti épületben kerül sor. Az épületet teljes egészében a reumatológia és a mozgásszervi rehabilitáció részére kerül átadásra. - Pszichiátriai tömb felújítása megtörtént, az ott működő osztályok helye véglegesen ki van alakítva. - A „régi fertőző” épülete lebontása megtörtént a helyén épül fel az új Patológiai Osztály. - Patológia kiköltözését követően ideiglenesen a Vérellátó Állomás költözik. Az épületet rehabilitálni (műemléki épület) kell. - Az Orvosi Könyvtár a logisztikai átszervezése során szakmailag elkerül s kórháztól. Az olvasó terem az igazgatási épületben működik tovább. Ez lehetővé teszi a Kápolna egyházi célra való visszaadását. - Kardiológiai Rehabilitációs Osztály tetőrészének beépítését követően (pályázatból lift) fizetős szolgáltatás kialakítása lehetséges. - A Gyógyszertár (műemléki épület) rehabilitációja 10 éven belül valósítható meg. Ez a tevékenység nem logisztikai, ez együtt él a klinikummal, a betegellátástól nem választható el, tehát a jelenlegi helyén üzemel tovább, mint a telephelyen továbbműködő élelmezési üzem. - A jelenlegi Semmelweis utcai főbejárat és büfé méltatlan a megyei intézmény mivoltához. Új betegbejárati, betegfogadó, szolgáltató rész kiépítése indokolt. |
| Gyermek Osztály 5700. Gyula, Kárpát u. 11. | Sikertelen pályázat esetén az épület rekonstrukciója elkerülhetetlen, összes költsége kb. 310 millió Ft (250 millió Ft. építészeti klts., 40 millió Ft. energetikai felújítás, 20 millió Ft. orvos-technológiai beszerzés). |
| Rendelőintézet 5700. Gyula, Dob u. 3. | Az 1974-ben épült épület elavult. A mosoda helyén felépítendő új rendelőintézet átveszi a funkcióját, helyén parkolóház építendő, fizető, szolgáltató jelleggel. |
| Szt. Háromság telephely 5700. Gyula, Szt. Háromság u. 14/b. | A betegellátás megszűnik a telephelyen. Logisztikai központ kerül kialakításra (szállítás, raktározás, egyéb kiszolgáló funkciók), valamint az Intézmény Központi Irattára. A telephelyhez tartozó földterületet értékesíthető. |
| Reumatológiai Szakrendelés Várfürdő 5700. Gyula, Várkert 1. | A gyulai Várfürdő területén működő reumatológiai szakrendelő felújítása megtörtént. A tevékenység elengedhetetlen háttere a gyógyvíz ott adott, tovább kívánjuk működtetni. |
| Nővérszálló 5700. Gyula, Szt. István u. 29/b. | A Nővérszálló nem megfelelő kihasználása folytán értékesíthető. A befolyt pénzösszegből a további két szolgálati szálláshely felújítása megoldható. |
| Orvos-szállók 5700. Gyula, Dózsa Gy. U. 5-7. és Kálvin u. 47-49. | A szolgálati szálláshelyek felújítása, az előzőekben megjelölt forrásból. |
| Parkoló 5700. Gyula, Semmelweis u. 6. | A jelenleg parkolóként működő telephely határos a Harruckern Iskolával, a tulajdonosi hasznosításra felajánlható, amennyiben a kórház területén a parkolási rend kialakul, és megoldottá válik. |
| Sitkai telephely 5700. Gyula, Sitka 1. | A telephely 304 ággyal működve, méreténél fogva hatékonyan üzemeltethető. A szerződés szerint 49 aktív, 75 krónikus, 75 rehabilitációs ágy maradt a kórházban, illetve továbbra is ott működik a 30 ágyas Addiktológiai Részleg és a 15 ágyas krónikus belgyógyászati osztály. Tervezzük a továbbiakban a teljes munkaterápiás osztály (60 ágy) a telephelyen való elhelyezését. A telephelyen lévő szolgálati lakások és a betegellátáshoz nem szükséges terület értékesíthető. |
| ’Kristály’ 5700. Gyula, Tiborc u. 54. | A telephelyről a központi telephelyre kerülnek a rehabilitációs ágyak, ezen a helyen, pedig bevételt biztosító fizetős szolgáltatás lehetőségével lehetne operálni (rehabilitáció, gyógy-turizmus). |
| Siórét tanya 5700. Gyula, | Az ingatlan értékesíthető. |
| ’Tüdőgondozó’ 5700. Gyula, Kossuth u. 12. | A tüdőgondozó a központi telephelyen kerül elhelyezésre. A telephelyen gyógyászati központ kialakításra kell lehetőséget találni. |
| Üdülő 3755. Bükkszentkereszt, Bükk u. 26. | Dolgozói üdültetésre kiválóan alkalmas, kihasználtsága jó, szükség esetén értékesíthető. |
| Szeghalmi telephelyek 5520. Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9. 5520. Szeghalom, Ady Endre u. 1. Ady Endre u. 6. | Mind három ingatlan Szeghalom Város tulajdona. Az üzemeltetés veszteséges három telephelyen. A tüdőgondozó telephely áthelyezése a felújított Rendelőintézetbe a veszteséget nagymértékben csökkentené. Mivel a minimum feltételek az új rendelőben állnak rendelkezésre, és hatékonyabb lenne a humánerőforrás kihasználás is. |
| Mezőhegyesi Részleg 5820. Mezőhegyes, Szt. György tér 3. | A jelenlegi formában, önfenntartóan működik tovább. A krónikus ellátáshoz a szinten tartást kell biztosítani, kell, infrastruktúra és szolgáltatás szintjén. |

A struktúra átalakításból megvalósítandó új műtéti tömb várható tervezett költségei:

| Sorszám | Feladatok | Forrásigény (millió Ft) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Az új gyermekgyógyászati centrum tervezése. Építészeti tervek, kiviteli tervek elkészítése | 250 |
| 3. | A közbeszerzési eljárások lefolytatása | 50 |
| 4. | Az ápolási és járóbeteg – ellátó (integrált) épület kivitelezése. Külső közmű, park | 2 500 |
| 5. | Orvostechnikai felszerelések telepítése | 1 500 |
| 6. | Bútor és gyógyászati eszközök elhelyezése | 400 |
| 7. | Az informatikai rendszer telepítése | 300 |
| Összesen |  | 5 000 |

| Forrás megnevezés | %-os megoszlás | mFt. |
| --- | --- | --- |
| Saját erő (Tulajdonos Önkormányzat) | 10 | 500 |
| EU támogatás | 90 | 4 500 |
| Összesen | 100 | 5 000 |