MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT zRt

Dél-Alföldi Területi főmérnökség

Békés Megyei igazgatósága

Tájékoztató

Békés megye országos közúthálózatának állapotáról,

Előterjesztés

Békés Megye Képviselőtestületének

2010. április 30-i

ülésére

2010. április

1. Bevezető

A Békés megye területi elhelyezkedéséből adódóan távol esik a fejlettebb régióktól, valamint a fővárostól, éppen ezért elengedhetetlen érdeke, hogy a közúton való elérhetősége korszerűbb, magasabb rendű, és jobb minőségű úthálózaton valósuljon meg az említett térségek, és természetesen a többi szomszédos országgal való nemzetközi forgalom vonatkozásában egyaránt.

Ez érdeke az itt élő embereknek, az itt működő vállalkozásoknak, ebből adódóan is fontos, hogy a megyei közúthálózat állapota feleljen meg a fenti célt szolgáló hálózati szerepkörnek, és az elvárható minőségi követelményeknek.

Ezen kettős elvárás szemszögéből vizsgálva az alábbiak szerint kívánjuk bemutatni Békés megyei országos közúthálózat állapotát, és az állapotjavítás szükségleteit, valamint ennek jelenlegi lehetőségeit.

Az országos közutak vagyonkezelési feladatait a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) végzi.

A közúthálózattal kapcsolatos építtetői feladatok alapvetően három főcsoportba sorolhatók, s hogy ezek mely szervezetek hatásköri kötelezettségei, azt jogszabályok írják elő. A KKK ezek alapján ad megrendeléseket, s köt megbízási és vállalkozási szerződéseket az adott feladatkörre illetékes szervezettel.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt is e hierarchia része, tevékenységét ez alapján végzi.

2. Az országos közutakkal kapcsolatos főbb feladatcsoportok

2.1. Új beruházások és rekonstrukciós munkák

Elsősorban országos és regionális fejlesztési tervekben szereplő, kormányzati döntések alapján indított nagyberuházások, ill. helyi jelentőségű, (általában a Magyar Közút Nzrt javaslata alapján indított) építési engedélyköteles beavatkozások előkészítése, versenyeztetése, lebonyolítása, a KKK-tól kapott megbízás alapján.

Jogszabály szerinti feladatkör: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

2.2. A meglévő út-,és híd felújítási és adminisztratív kezelői feladatok.

Ezek felújításával kapcsolatos javaslattételi, előkészítési, lebonyolítási, versenyeztetési-, műszaki ellenőrzési-, továbbá a tulajdonosi és kezelői érdekek érvényesítésével kapcsolatos feladatok (terv egyeztetések, útvonalengedélyek és kezelői hozzájárulások kiadása, forgalmi rend kialakítása, felülvizsgálata stb) ellátása.

Jogszabály szerinti feladatkör: Magyar Közút NZrt. Megyei Igazgatóságai

2.3. Út-, híd-üzemeltetési és karbantartási, továbbá téli tisztítási feladatok

Ezen tevékenységek alapja a megkötött vállalkozási szerződésen túlmenően a 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet mellékletét képező Országos Közutak Kezelési Szabályzata (OKKSZ) amely az egyes munkák elvégzésének gyakoriságát vagy szintidejét írja elő.

Jogszabály szerinti feladatkör: Magyar Közút NZrt. Regionális Főmérnökségei

Ezt a tevékenységet a Magyar Közút NZRt. túlnyomó részt saját eszköz és személyi állományával országosan a hét statisztikai régióval megegyező, több megyét magában foglaló területi főmérnökségei által végzi. Az 1465,4 km Békés megyei országos közúthálózat KKK által megrendelt, szerződéses munkáit a Dél-alföldi Területi Főmérnökség szervezetében működő békéscsabai-, gyomaendrődi-, orosházi-, és sarkadi üzemmérnökség végzi.

3. A Békés megyei országos közutak főbb műszaki adatai, jellemzői

3.1  A megyei közutak hosszának megoszlása:

|  | 2010.01.01. |  |
| --- | --- | --- |
| Az úthálózat hossza: | 1.465,4 km |  |
| - ebből: főutak mellékutak | 264,9 km 1.200,5 km | 18,1 % 81,9 % |
| - átkelési szakasz külsőségi szakasz | 310,5 km 1154,9 km | 21,2 % 78,8 % |
| Az útburkolat felülete: | 9.204 em2 |  |

-   Útkategóriák szerinti összetétel:

| Útkategória | 2010.01.01. |  |
| --- | --- | --- |
|  | km | % |
| I. r. főút | 80,2 | 5,47 |
| II. r. főút | 184,7 | 12,60 |
| Főutak összesen | 264,9 | 18,07 |
| Összekötő utak | 1063,0 | 72,54 |
| Bekötő utak | 115,7 | 7,90 |
| Vasútállomáshoz vezető utak | 21,01 | 1,44 |
| Csomóponti ágak | 0,7 | 0,05 |
| Összesen: | 1465.4 | 100,0 |

Békés megye az országos közutak hossza tekintetében országos viszonylatban a 12., az útfelület, valamint az útburkolatok átlagszélessége tekintetében egyaránt a 14. helyen áll a megyék közötti sorrendben.

- Burkolattípus szerinti összetétel:

| Burkolattípus | 2010.01.01. |  |
| --- | --- | --- |
|  | km | % |
| Beton | 7,4 | 0,5 |
| Kőburkolat | 1,2 | 0,1 |
| Aszfaltbeton | 899,7 | 60,9 |
| Makadám rendszerű | 549,7 | 38,0 |
| Földút | 7,4 | 0,5 |
| Összesen: | 1.465,4 | 100,0 |

3.2. A forgalomnagyság-alakulása

A forgalomnagyságokat a ténylegesen közlekedő gépjárműveket jellemző szorzószámokkal képzett személygépkocsi egységre átszámolt Átlagos Napi Forgalommal (ÁNF-el) jellemezzük.

Bár a főutak és az összes út forgalma tekintetében Békés megye elmarad az országos átlagtól, viszont e két kategóriában a megyei a növekedés gyorsabb az országosnál.

A mellékutak megyei és az országos átlaga gyakorlatilag megegyezik.

4. A Békés megyei országos közutak állapotának alakulása

- A burkolatok élettartamának alakulása:

Az utóbbi években az aszfaltburkolatok elöregedési tendenciája erőteljesen mutatja hatását. A 20 évnél régebbi burkolatok részaránya jelentősen megnőtt, már meghaladja a teljes megyei hálózat 50 %-át.

Ez elsősorban abból adódik, hogy az évenként csökkenő pénzügyi források egyre kevesebb beavatkozást tettek lehetővé, ezért az elmúlt időszakban a minőségi osztályzatok -(útállapotok)- romlási folyamatának a lassítására, ill. szinten tartására volt csak lehetőség.

- A burkolatállapot osztályzatok alakulása

Társaságunk évente a teljes úthálózaton szemrevételezés útján történő hibafelvételezésből, s általában öt éves ciklusidőkkel gépi mérésekből kapott minősítő osztályzatokkal értékeli a kezelésében lévő úthálózatot.

A minősítések 1-5-ig terjedő osztályzat alapján előállt átlag értékek, ahol az 1-es osztályzat a legjobb, 5-ös osztályzat a legrosszabb állapotot jelenti.

A burkolatállapot osztályzat a burkolaton lévő hibákat (kátyúk, kipergések, repedések), az egyenetlenség osztályzat az utak hullámosságát, nyomvályússágát, a teherbírás osztályzat az utak pályaszerkezetének erősségét minősíti.

.

Az utolsó két év felmérései alapján a megye közútjainak állapota gyakorlatilag az országos átlagnak megfelelő értékre romlott, sőt a főutak tekintetében kissé meg is haladta azt.

A mellékutak burkolat állapota is, úgy megyei szinten, mint országosan tovább romlott, így összességében elmondható, hogy az országos közutak több mint 60 %-a nem megfelelő ill. rossz burkolat állapotú megyei szinten és országosan egyaránt.

|  | A burkolat állapot osztályzat %-os megoszlása 2009 év |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 oszt. (jó) | 2 oszt. (megfelelő) | 3 oszt. (tűrhető) | 4 oszt. (nem megfelelő) | 5 oszt. (rossz) |
| Békés m. | 7,3 | 4,8 | 24,2 | 12,5 | 51,2 |
| Országos | 11,5 | 4,6 | 20,3 | 11,4 | 51,9 |
| Eltérések | 4,2 | -0,2 | -3,9 | -1,1 | 0,7 |
|  | jó és megfelelő |  | 3 oszt. (tűrhető) | nem megfelelő és rossz |  |
| Békés m. | 12,1 |  | 24,2 | 63,7 |  |
| Országos | 16,1 |  | 20,3 | 63,3 |  |
| Eltérések | 4 |  | -3,9 | -0,4 |  |

A táblázat összehasonlítja a 2009 évi megyei burkolat állapotokat az országos átlaggal. Látható, hogy a jó és megfelelő állapotú szakaszok aránya 4%-al kevesebb, a nem megfelelő és rossz állapotúak pedig 0,4 %-al több az országos átlagnál.

Összességében tehát 3,6 %-al mondható rosszabbnak a megye országos közúthálózata az országos átlagnál.

5. Az országos közutak fejlesztési-, felújítási programjai és ezek finanszírozása

5.1. Az elmúlt-, és a jelenlegi időszak fejlesztési programjai

- M44 út gyorsforgalmivá fejlesztése

- Széchenyi Plusz program (már csak szavatossági időszak)

- KIOP program (már csak szavatossági időszak)

- KÖZOP program

- ETE program

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) zRt hatáskörébe tartozó beruházói feladatok, ezekről a NIF zRt ad tájékoztatást.

5.2 Az elmúlt időszak felújítás jellegű munkái

A felújítás olyan tevékenység, melynek kapcsán az út eredeti paraméterei (szélesség, ívviszonyok, szegélyek stb.) nem változnak, csak az eredeti állapotuk lesz helyreállítva, felújítva.

Ezek bonyolítását, versenyeztetését, a külső vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését a Magyar Közút munkatársai végzik a KKK megbízási szerződése alapján.

5.2.1. Regionális Operatív Programok (ROP)

Ezek a térségi felzárkóztatást elősegítő, kizárólag a mellékutak felújítását biztosító EU-s források felhasználásával meghirdetett programok keretében végzett beavatkozások.

Az Új Magyarország Fejlesztési terv 2007-2013 közötti időszakában a Regionális Operatív Programok Infrastrukturális prioritásainak megvalósításai két éves ciklusokban lettek tervezve.

A Magyar Közút Békés megyei Igazgatósága által adott felújítási javaslati listából a kistérségek bevonásával kialakított konszenzus alapján 2007 januárjában kerültek kiválasztásra a programba felvenni kívánt útszakaszok, melyek 2007 nyarán kormányhatározattal a 2007-2008 évi ROP programciklus kiemelt projektjei között lettek nevesítve, (öt útszakasz, összesen 22,1 km hosszon) s kaptak EU-s forrásokból támogatást.

A Békés megyei kiemelt ROP projektek országosan az első körben lettek meghirdetve, s mind az öt 2008 decemberéig el is készült.

5.2.2. Állami Költségvetési forrásokból történő felújítási munkák

Az országos közúthálózat felújítási munkáinak további forrása az állami költségvetésben elkülönített fejezeti előirányzatok. (ilyen volt az UFCE, valamint jelenleg ilyen az Útpénztár) Ezek mindenkori lehetőségeinek nagyságrendjéig rendelkezésre álló forrásokból készülhetnek még burkolat felújítások.

A köztudatban még ma is élő „Útalap”, mint finanszírozási forrás 1998 évben megszűnt, vagyis a fejlesztési-, felújítási-, és üzemeltetési források az óta nem közvetlenül az eladott üzemanyag árából származnak.

A 2005 év előtti évekhez képest a források rendelkezésre állásánál az a különbség, hogy a 2005 év előtt minden megyei közútkezelő rendelkezett ezzel az összeggel, s így a versenyeztetés utáni tényleges bekerülési összegek esetleges maradványaiból további kisebb munkákat a megyékben lehetett elvégeztetni.

Jelenleg a források csak névlegesen jelennek meg a megyéknél.

A források szétosztását a megyék között túlnyomórészt az úthossz, annak útkategóriánkénti összetétele, valamint a forgalomnagyság határozza meg. Az ilyen sorrendiségből adódóan Békés megye általában a 14-16. helyen szerepel, így ennek megfelelő felújítási forrást kapott, ill. kap.. A 2005 utáni forráselosztás ezen a téren hasonló elvű a nagyságrendre vonatkozóan, de a megadott forrás most arra szolgál, hogy ez alapján adja meg az adott megye a tervezett felújítandó szakaszok össz. hosszát létesítményjegyzék formájában.

Az elfogadott és a versenyeztetés során esetleg megmaradt források a következő ilyen jellegű országos felújítási felhívásban kerülnek újrafelhasználásra.

Megváltozott a felújítandó szakaszok kiválasztási metodikája is, ami mostani időszakban a következők szerint (történik), történt.. (Idézet a KKK egyik leiratából)

„Az útfelújítási feladatok kijelölése az előző években kizárólag a „szakma” hatáskörében volt. A decentralizmus igényéhez igazodva, ebben változás történt, a megvalósuló projektek kiválasztása jelenleg több szintű szakmai, majd egy társadalmi vita alapján történik meg. A jelenleg érvényes eljárás szerint a MK Kht. megyei igazgatóságai szakmai szempontok alapján összeállítanak egy a felhasználható kerethez képest kétszeres összegű projektlistát. Ezt a KKK majd a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium /KHEM/ Hálózati Infrastruktúra Főosztálya ellenőrzi, véleményezi, majd a lista továbbításra kerül a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Tanácsok felé. A régiók a helyi közlekedési, gazdasági viszonyok ismeretében priorizálják azt, aminek alapján a minisztérium véglegesíti a feladatlistát.”

A fenti idézetben szereplő projektlista a 2008 év után egy, az Országos Közúti Adatbankban az országos közutak nyilvántartott műszaki és minősítő adatainak alapján lefuttatott elemzés eredményeként kapott, jelenleg négy évre előre ütemezett felújítandó szakaszok listájából volt kiválasztható.

Ez az összes döntésben konpetens szervezet ( KHEM, NFÜ, KKK, NIF, Regionális Fejlesztési Tanácsok) által elfogadott lista képezi a Nemzeti Útfelújítási Program (NÚP) jelenlegi alapelemeit.

Természetesen az úthálózat állapota évenként változik (romlik) így a NUP lista évenként felülvizsgálatra kerül, hogy a romló szakaszok is szükség szerint bekerülhessenek, ill. a felújítottak kikerüljenek.

A 2009 évben korrigált Békés megyére vonatkozó NÚP lista az alábbi

A beavatkozások javasolt éve szerinti csoportosításban

| Mellékutak Nemzeti Útfelújítási Program (NÚP) projektlistája (2009.03.15.) (Számítógépes elemzés, valamint tapasztalati korrigálás alapján) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kistérség | A listára kerülés státusza |  | Út szám |  | Kezd szelv |  | Vég szelv |  | Hossz (km) | Javasolt év | Beazonosítást segítő magyarázat |
| Szeghalmi | NUP 2009 |  | 4231 |  | 0,0 |  | 6,8 |  | 6,8 | 2009 | Dévaványa -Gyomaendrőd út kimaradt része |
|  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4231 |  | 0,0 |  | 6,8 |  | 6,8 | 2009 |  |
| Szarvasi | NUP 2009 |  | 4231 |  | 10,0 |  | 11,9 |  | 1,9 | 2009 | Dévaványa -Gyomaendrőd út kimaradt része |
|  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4231 |  | 10,0 |  | 11,9 |  | 1,9 | 2009 |  |
| Békési | NUP 2008 |  | 4234 |  | 20,3 |  | 26,6 |  | 6,3 | 2009 | Bélmegyeri-, és Tarhosi elágazás között |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4234 |  | 20,3 |  | 26,6 |  | 6,3 | 2009 |  |
| Gyulai | NUP 2008 |  | 4234 |  | 43,5 |  | 48,0 |  | 4,5 | 2009 | Szanazug - Gyula között |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4234 |  | 43,5 |  | 48,0 |  | 4,5 | 2009 |  |
| Sarkad | NUP 2009 |  | 4235 |  | 0,0 |  | 1,3 |  | 1,3 | 2009 | Okány -Vésztő közötti út Okány belterület kimaradt része |
| Sarkad | NUP 2009 |  | 4235 |  | 5,2 |  | 6,9 |  | 1,7 | 2009 | Okány -Vésztő közötti út kimaradt része |
| Orosházi | NUP 2008 |  | 4427 |  | 3,5 |  | 17,6 |  | 14,1 | 2009 | Orosháza - -Tótkomlós között |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4427 |  | 3,5 |  | 17,6 |  | 14,1 | 2009 |  |
| Orosházi | NUP 2008 |  | 4428 |  | 0,0 |  | 13,2 |  | 13,2 | 2009 |  |
| Mkházi | NUP 2008 |  | 4428 |  | 13,2 |  | 18,2 |  | 5,0 | 2009 |  |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4428 |  | 0,0 |  | 18,2 |  | 18,2 | 2009 | Orosháza - Nagybánhegyesi elág- között |
| Orosházi | NUP 2008 |  | 4432 |  | 20,7 |  | 24,6 |  | 3,8 | 2009 | Csanádapáca bevezető |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4432 |  | 20,7 |  | 24,6 |  | 3,8 | 2009 |  |
| Mkházi | NUP 2008 |  | 4434 |  | 25,7 |  | 36,1 |  | 10,4 | 2009 |  |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4434 |  | 25,8 |  | 36,1 |  | 10,4 | 2009 | Medgyesegyháza - Mkháza között |
| Mkházi | NUP 2008 |  | 4442 |  | 13,7 |  | 15,4 |  | 1,7 | 2009 | Battonya belter. |
| Gyulai | NUP 2008 |  | 4444 |  | 4,0 |  | 10,4 |  | 6,4 | 2009 | Gyula - Elek között |
|  | ROP 2009-2010 |  | 4444 |  | 4,0 |  | 10,4 |  | 6,4 | 2009 |  |
| Sarkad | NUP 2008 |  | 42151 |  | 1,0 |  | 6,0 |  | 5,0 | 2009 | Sarkad országhatár között |
| Az elemzés és korrigálás alapján 2009-re ütemezett összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,1 |  |  |
| Ebből 2009-2010 évi ROP kivitelezésre kiválasztott |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,7 |  |  |
| 2009-10 évi további javaslati listán maradt |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4212 |  | 19,4 |  | 22,9 | 3,5 | 2010 | Megyehatár - Füzesgyarmat között |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 4219 |  | 35,7 |  | 38,1 | 2,4 | 2010 | Nagygyanté felújított és a NUP listán lévő szakasz közötti kimaradt rész |
| Kistérség |  | A listára kerülés státusza |  | Út szám |  | Kezd szelv |  | Vég szelv | Hossz (km) | Javasolt év | Beazonosítást segítő magyarázat |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 4219 |  | 46,5 |  | 47,9 | 1,4 | 2010 | Sarkadkeresztúr elkészült és a NUP listán lévő szakasz kimaradt része |
| Szeghalmi |  | NUP 2008 |  | 4234 |  | 1,1 |  | 9,1 | 8,0 | 2010 | Szeghalom - Vésztő között |
|  |  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4234 |  | 1,1 |  | 9,3 | 8,2 | 2010 |  |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 4244 |  | 0,0 |  | 2,7 | 2,7 | 2010 |  |
| Békési |  | NUP 2008 |  | 4244 |  | 2,7 |  | 6,8 | 4,1 | 2010 |  |
|  |  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4244 |  | 0,0 |  | 6,8 | 6,8 | 2010 | Doboz - Sarkad (körforgalomig) |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4245 |  | 17,6 |  | 19,7 | 2,1 | 2010 | Szeghalom átkelési szakasz legroszabb része |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 4404 |  | 0,0 |  | 6,0 | 6,0 | 2010 | Szarvas kivezető szakasz |
| Bcsabai |  | NUP 2008 |  | 4411 |  | 6,7 |  | 8,1 | 1,4 | 2010 | Telekgerendás átkelés |
| Mkházi |  | NUP 2009 |  | 4429 |  | 0,0 |  | 6,7 | 6,7 | 2010 | Kevermes - -Nagykamarás között |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4429 |  | 21,3 |  | 28,6 | 7,3 | 2010 | Medgyesbodzás - Pusztaföldvár között |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4429 |  | 28,6 |  | 36,7 | 8,1 | 2010 |  |
|  |  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4429 |  | 21,3 |  | 36,7 | 15,4 | 2010 |  |
| Bcsaba |  | NUP 2009 |  | 4433 |  | 7,6 |  | 9,3 | 1,7 | 2010 | Szabadkígyósi vasútáll. -Kétegyháza között |
| Bcsaba |  | NUP 2009 |  | 4433 |  | 9,3 |  | 13,1 | 3,8 | 2010 | Szabadkígyósi vasútáll. -Kétegyháza között |
| Gyulai |  | NUP 2008 |  | 4434 |  | 1,9 |  | 12,4 | 10,5 | 2010 | Gyula-Kétegyháza között |
|  |  | ROP 2009-10-re további javaslat |  | 4434 |  | 1,9 |  | 12,4 | 10,5 | 2010 | Gyula-Kétegyháza között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4434 |  | 52,8 |  | 57,5 | 4,7 | 2010 | Mezőhegyes - Pitvaros megyehatár között |
| Gyulai |  | NUP 2008 |  | 4435 |  | 1,3 |  | 4,3 | 3,0 | 2010 | Kétegyháza - Elek között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4435 |  | 1,3 |  | 4,3 | 3,0 | 2010 |  |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4437 |  | 0,0 |  | 8,5 | 8,5 | 2010 | Nagykamarás - Kunágota között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4439 |  | 0,0 |  | 11,6 | 11,6 | 2010 | Csanádapáca - Magyarbánhegyes között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4439 |  | 7,1 |  | 11,6 | 4,5 | 2010 | Magyarbánhegyes átkelési szakaszt |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4452 |  | 0,0 |  | 6,5 | 6,5 | 2010 | Pusztaföldvár - Pusztaszőlős között |
| Békési |  | NUP 2008 |  | 4641 |  | 0,9 |  | 5,0 | 4,1 | 2010 | Mezőberény - Szarvas felé kivezető szakasz |
| Békési |  | NUP 2008 |  | 4641 |  | 5,0 |  | 11,7 | 6,7 | 2010 | Mezőberény - Hunya között a Szarvas felé |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4641 |  | 11,7 |  | 14,4 | 2,7 | 2010 | Mezőberény - Hunya között a Szarvas felé |
| Kistérség |  | A listára kerülés státusza |  | Út szám |  | Kezd szelv |  | Vég szelv | Hossz (km) | Javasolt év | Beazonosítást segítő magyarázat |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4641 |  | 14,4 |  | 35,3 | 20,6 | 2010 | Hunya - Szarvas között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4641 |  | 14,4 |  | 17,3 | 2,9 | 2010 | Hunya - Kondorosi elágazá között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4641 |  | 22,6 |  | 25,0 | 2,4 | 2010 | Örménykút - Szarvas között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4641 |  | 29,0 |  | 32,0 | 3,0 | 2010 | Örménykút - Szarvas között |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 4642 |  | 3,0 |  | 12,3 | 9,3 | 2010 | Endrőd - Kondorod között a Szarvasi úti kereszteződésig |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4642 |  | 21,2 |  | 28,0 | 6,8 | 2010 | Kondoros - Nagyszénás között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4642 |  | 21,2 |  | 24,0 | 2,8 | 2010 |  |
| Gyulai |  | NUP 2009 |  | 42146 |  | 6,2 |  | 7,2 | 0,9 | 2010 | Gyulavári - Dénesmajor között Kimaradt szakasz |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 42154 |  | 0,0 |  | 3,9 | 3,9 | 2010 | Nagygyanté - Geszt között |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 42336 |  | 0,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2010 | Körösújfalu váv. út teljes hossza |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 44105 |  | 0,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2010 | Békésszentandrás belterület |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 44105 |  | 0,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2010 | Békésszentandrás belterület |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 44315 |  | 0,0 |  | 0,4 | 0,4 | 2010 | Orosháza vasútállomáshoz vezető |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 46166 |  | 0,0 |  | 1,6 | 1,6 | 2010 | Hunyai bekötő teljes régi szakasza |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 46355 |  | 0,0 |  | 0,4 | 0,4 | 2010 | Mezőberényi váv út teljes hossza |
| Az elemzés és korrigálás alapján 2010-re ütemezett összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,9 |  |  |
| Ebből 2009-10 évi további javaslati listán maradt |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,9 |  |  |
| 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt (vissza lett vonva) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  |  |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4205 |  | 11,2 |  | 15,9 | 4,7 | 2011 | Megyehatár - Ecsegfalva között |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4205 |  | 35,9 |  | 38,9 | 3,0 | 2011 | Dévaványa - Körösladány között |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4206 |  | 15,50 |  | 18,70 | 3,2 | 2011 | Megyehatár - Bucsa között |
| Szeghalmi |  | NUP 2008 |  | 4212 |  | 31,4 |  | 34,4 | 3,0 | 2011 | Szeghalom - bevezető szakasz |
| Szeghalmi |  | NUP 2008 |  | 4223 |  | 13,0 |  | 16,2 | 3,2 | 2011 | Kótpuszta - Okány között |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 4223 |  | 16,2 |  | 19,1 | 2,9 | 2011 | Kótpuszta - Okány között |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 4232 |  | 18,8 |  | 19,7 | 0,9 | 2011 | Gyomaendrőd Hármas-, és Holt Körös közötti hiányzó szakasz |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 4239 |  | 0,0 |  | 2,2 | 2,2 | 2011 | Dobozi híd - Veszei elágazás között |
| Bcsabai |  | NUP 2009 |  | 4239 |  | 2,2 |  | 4,2 | 2,0 | 2011 | Dobozi híd - Veszei elágazás között |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 4401 |  | 0,0 |  | 0,8 | 0,8 | 2011 | Szarvas átkelési szakasz kimaradt részea |
| Oházai |  | NUP 2009 |  | 4408 |  | 1,5 |  | 5,2 | 3,7 | 2011 | Oroosháza Szentetornya átkelés |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4409 |  | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2011 | Kondoros átkelés |
| Kistérség |  | A listára kerülés státusza |  | Út szám |  | Kezd szelv |  | Vég szelv | Hossz (km) | Javasolt év | Beazonosítást segítő magyarázat |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4417 |  | 2,2 |  | 4,5 | 2,3 | 2011 | Csabacsűd - Nagyráta között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4429 |  | 6,7 |  | 16,5 | 9,9 | 2011 | Nagykamarás - Medgyesegyháza között |
| Oházai |  | NUP 2009 |  | 4429 |  | 43,5 |  | 44,9 | 1,4 | 2011 | Orosháza Aradi utca Kimaradt része |
| Gyulai |  | NUP 2009 |  | 4431 |  | 4,5 |  | 7,9 | 3,4 | 2011 | Gyula - Szabadkígyósi vasútáll. Között |
| Bécsabai |  | NUP 2008 |  | 4431 |  | 22,9 |  | 26,1 | 3,2 | 2011 | Újkígyós - gerendás között |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4431 |  | 27,7 |  | 31,8 | 4,1 | 2011 | Újkígyós - gerendás között |
| Bcsabai |  | NUP 2009 |  | 4432 |  | 1,3 |  | 1,9 | 0,6 | 2011 | Békéscsaba Bartók B. u. két felújított szakasz közötti része |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4432 |  | 25,7 |  | 30,6 | 4,9 | 2011 | Csanaádapáca - Kaszaper - Tótkomlós között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4432 |  | 30,6 |  | 39,8 | 9,2 | 2011 | Csanaádapáca - Kaszaper - Tótkomlós között |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4432 |  | 51,6 |  | 54,6 | 3,0 | 2011 | Tótkomlós - Megyehatár között |
| Bcsabai |  | NUP 2008 |  | 4436 |  | 0,0 |  | 2,1 | 2,1 | 2011 | Pusztaottlaka - Medgyesbodzás között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4436 |  | 2,1 |  | 7,4 | 5,3 | 2011 | Pusztaottlaka - Medgyesbodzás között |
|  |  | 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt |  | 4436 |  | 0,0 |  | 3,7 | 3,7 | 2011 | Csabaszabadi - Pusztaottlaka között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4439 |  | 15,7 |  | 28,0 | 12,3 | 2011 | Kunágota - Dombegyház között |
| Mkházi |  | NUP 2009 |  | 4441 |  | 4,5 |  | 8,7 | 4,2 | 2011 | Magyarbánhegyes - Nagybánhegyes között |
| Gyulai |  | NUP 2008 |  | 4444 |  | 10,4 |  | 18,3 | 7,9 | 2011 | Elek - Löksháza között |
| Oházai |  | NUP 2009 |  | 4642 |  | 28,0 |  | 37,0 | 9,0 | 2011 | Kondoros - Nagyszénás között |
| Oházai |  | NUP 2009 |  | 4642 |  | 40,0 |  | 43,1 | 3,1 | 2011 | Nagyszénás - Gádoros között |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 4644 |  | 10,2 |  | 16,5 | 6,3 | 2011 | Kamuti körforgalom - Kétsoprony között |
| Bcsabai |  | NUP 2008 |  | 4644 |  | 16,5 |  | 19,7 | 3,2 | 2011 | Kamuti körforgalom - Kétsoprony között |
| Szarvasi |  | NUP 2008 |  | 4645 |  | 0,0 |  | 4,5 | 4,5 | 2011 | Örménykút - Kardos között |
| Bcsabai |  | NUP 2009 |  | 42145 |  | 0,0 |  | 1,3 | 1,3 | 2011 | Gerlai bekötő teljes hossza |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 42154 |  | 3,9 |  | 7,4 | 3,5 | 2011 | Nagygyanté - Mezőgyán között |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 44107 |  | 0,0 |  | 1,9 | 1,9 | 2011 | Csabacsűdi bekötő teljes hossza |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 44142 |  | 0,0 |  | 1,1 | 1,1 | 2011 | Dombiratos belterület |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 46167 |  | 0,0 |  | 3,4 | 3,4 | 2011 | Kamuti bekötő |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 46168 |  | 0,0 |  | 2,4 | 2,4 | 2011 | Muronyi bekötő teljes hossza |
| Az elemzés és korrigálás alapján 2011-re ütemezett összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,1 |  |  |
| 2009 évi útpénztári tervezésre javasolt (vissza lett vonva) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 4219 |  | 38,1 |  | 44,2 | 6,1 | 2012 | Nagygyanté - Sarkadkeresztúr között |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 4219 |  | 47,9 |  | 50,9 | 3,0 | 2012 | Sarkadkeresztúr - Sarkad között |
| Gyulai |  | NUP 2008 |  | 4219 |  | 66,2 |  | 69,5 | 3,2 | 2012 | Sarkad - Gyula között |
| Kistérség |  | A listára kerülés státusza |  | Út szám |  | Kezd szelv |  | Vég szelv | Hossz (km) | Javasolt év | Beazonosítást segítő magyarázat |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 4238 |  | 0,0 |  | 5,1 | 5,1 | 2012 | Tarhoson átvezető út |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 4242 |  | 0,0 |  | 6,8 | 6,8 | 2012 | Zsadány - Mezőgyán között |
| Szeghalmi |  | NUP 2008 |  | 4245 |  | 6,4 |  | 9,4 | 3,0 | 2012 | Szeghalom - Kertészsziget között |
| Szeghalmi |  | NUP 2009 |  | 4245 |  | 9,4 |  | 17,6 | 8,2 | 2012 | Szeghalom - Kertészsziget között |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 4251 |  | 0,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2012 | Kötegyán - Méhkerék öszzekötő út teljes hossza |
| Szarvasi |  | NUP 2009 |  | 4401 |  | 1,2 |  | 6,8 | 5,6 | 2012 | Szarvas -Szentes felé vezető út |
| Oházai |  | NUP 2009 |  | 4406 |  | 0,0 |  | 1,7 | 1,7 | 2012 | Orosháza belterület |
| Bcsabai |  | NUP 2009 |  | 4433 |  | 2,0 |  | 7,2 | 5,2 | 2012 | Békéscsaba -Szabadkígyós között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4434 |  | 15,5 |  | 25,7 | 10,2 | 2012 | Kétegyháza - Medgyesegyháza között |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 4438 |  | 8,6 |  | 14,7 | 6,2 | 2012 | Dombiratos- Kunágota között |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 4453 |  | 0,0 |  | 3,0 | 3,0 | 2012 | Gerendás - Csanádapáca között |
| Békési |  | NUP 2008 |  | 4644 |  | 1,9 |  | 4,9 | 3,0 | 2012 | Békés - Murony között |
| Békési |  | NUP 2009 |  | 4644 |  | 4,9 |  | 7,4 | 2,5 | 2012 | Békés - Murony között |
| Sarkadi |  | NUP 2008 |  | 42153 |  | 7,0 |  | 10,3 | 3,3 | 2012 | Méhkerék - Újszalonta között |
| Sarkadi |  | NUP 2009 |  | 42345 |  | 0,0 |  | 1,7 | 1,7 | 2012 | Sarkad váv út teljes hossza |
| Oházai |  | NUP 2008 |  | 44126 |  | 0,0 |  | 2,6 | 2,6 | 2012 | Nagykopáncsi bekötő teljes hossza |
| Mkházi |  | NUP 2008 |  | 44145 |  | 0,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2012 | Pusztaottlakai bekötő |
| Az elemzés és korrigálás alapján 2012-re ütemezett összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,4 |  |  |
| Az elemzés és korrigálás alapján 2009-2012-re ütemezett összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,5 | km |  |

A NÚP javaslati lista összefoglaló táblázata

| A NÚP lista elemzés eredményeként szükséges felújítások a Békés megyei mellékúthálózaton |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kistérség Év | 2009 év | 2010 év | 2011 év | 2012 év | Összesen (km) |
| Békéscsabai |  | 6,9 | 12,4 | 5,2 | 24,5 |
| Békési | 6,3 | 15,3 | 14,3 | 10,6 | 46,5 |
| Gyulai | 10,9 | 14,4 | 11,3 | 3,2 | 39,8 |
| Mkházi | 17,1 | 31,5 | 42,0 | 18,9 | 109,5 |
| Orosházi | 31,1 | 22,3 | 29,2 | 7,3 | 89,9 |
| Sarkadi | 8,0 | 10,4 | 6,4 | 23,4 | 48,2 |
| Szarvasi | 1,9 | 49,5 | 12,4 | 5,6 | 69,4 |
| Szeghalmi | 6,8 | 14,6 | 17,1 | 11,2 | 49,7 |
| Összesen (km) | 82,1 | 164,9 | 145,1 | 85,4 | 477,5 |

5.2.3. ) Egyéb forrásokból történő felújítások

A megyei közutak állapota mindenképpen indokolja, hogy a lehető legtöbb forráslehetőséget vegyük igénybe a felújításra váró utak minél nagyobb arányú felújítására.

E cél érdekében 2008 évben a Beruházás Ösztönző Célelőirányzat (BÖC) tartalék keretéből az útpénztárba átcsoportosított forrásokat tudtunk felhasználni, továbbá fő kedvezményezettként támogatást nyertünk Békés város partnerségével a 4644 j. út Békés belterületi szakaszának felújítására. a DAOP-2007 3.1.1./B pályázaton.

5.3 ) A 2004 – 2009 közötti összes felújítás évenkénti alakulása és a felújítási igények:

10.) Összefoglalás:

Társaságunk megítélése szerint a Magyar Közút az országos közúthálózat üzemeltetését, karbantartását és fenntartását valamint felújítását a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásával végzi.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ezek a források messze nem elegendőek arra, hogy a hosszú évek óta tartó alulfínanszírozás elmaradásait egyik napról a másikra pótolják.

Ebből adódóan is megállapítható, hogy a Békés megyei országos közutak állapota folyamatosan romló tendenciát mutat.

Társaságunk az utakra fordítható forrásainak felhasználásával arra törekszik, hogy ezeket a legmegfelelőbb helyen, a legmegfelelőbb technológia alkalmazásával használja fel a megyei közúthálózat felújítására, fenntartására és üzemeltetésére.

A cél: az állapotromlás lassítása.

A cél megvalósítása, elérése érdekében szükséges a minden érintettel való közös és egységes fellépés.

A további kedvező együttműködés reményében kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását, tudomásul vételét.

.

Békéscsaba 2010.04.12.

Virág Mihály

Megyei igazgató